Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Šibenika («Službeni glasnik Grada Šibenika», broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na      sjednici od                  2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2012. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 27. sjednici od 29. prosinca 2011. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/11) , a Izmjene Programa na 34. sjednici od 26. studenog  2012. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/12).

U  Programu su utvrđeni opis poslova s procjenom  troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu određene, i to za:

| 1. | Održavanje javnih površina | 1.626.000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 12.500.000 |
| 3. | Javnu rasvjetu | 2.050.000 |
| 4. | Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 3.900.000 |
| 5. | Odlaganje komunalnog otpada | 5.000.000 |
|  | UKUPNO | 25.076.000 |

Kretanje izvršenja proračunskih stavki Grada Šibenika, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika i ostalih izvora financijskih sredstava tijekom 2012. godine, pratile su odgovarajuće Izmjene i dopune Programa pa je izmjenama utvrđen obujam gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na sveukupni iznos od 29.615.000 kuna.

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2012. godini iznosili su:

|  | Opis i naznaka poslova | Troškovi u kunama |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | JAVNE POVRŠINE |
| 1 | Nabava i postavljanje ploča s nazivima ulica i kućnih brojeva | 56.000 | 56.000 | 53.487,50 | 95,51 |
| 2 | Uređenje okoliša OŠ Tina Ujevića | 300.000 | 406.000 | 398.217,87 | 98,08 |
| 3 | Izgradnja komunalne infrastrukture građevine POS-a | 500.000 | 30.000 | 27.125,00 | 90,42 |
| 4 | Nabavka sustava podzemnih kontejnera | 700.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 5 | Nabavka zaštitnih stupića | 70.000 | 200.000 | 45.875,00 | 22,94 |
| 6 | Izgradnja autobusnih ugibališta | 0 | 200.000 | 167.613,13 | 83,81 |
| 7 | Dodatna ulaganja u javne površine u Staroj gradskoj jezgri | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 | Uređenje javne površine ispred Šibenske biskupije | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 9 | Uređenje Trga Andrije Hebranga | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 10 | Uređenje okoliša spomenika Dražena Petrovića II faza | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 11 | Dovršetak uređenja šetnice Banj-Pekovac | 0 | 1.000.000 | 2.641,73 | 0,26 |
| 12 | Izgradnja skala između ulica Put Jamnjaka i Bana I.Mažuranića | 0 | 250.000 | 87.498,75 | 35,00 |
| 13 | Uređenje javnih površina u naselju SZ “Aluminij” | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 14 | Izgradnja i modernizacija dječjih igrališta | 0 | 1.000.000 | 120.718,75 | 12,07 |
| 15 | Uređenje okoliša iNavis | 0 | 3.065.000 | 3.059.707,00 | 99,83 |
| 16 | Arhitektonsko urbanističko uređenje Poljane | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.626.000 | 9.807.000 | 3.962.884,73 | 40,40 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica i javnih površina | 200.000 | 200.000 | 169.087,50 | 84,54 |
| 2 | Izgradnja nerazvrstanih cesta u Poslovnoj zoni Podi | 4.000.000 | 7.000.000 | 2.261.350,20 | 32,31 |
| 3 | Rekonstrukcija i izgradnja ceste Dubrava-Podi | 300.000 | 170.000 | 168.257,17 | 98,97 |
| 4 | Izgradnja komunalne infrastrukture u Njivicama | 3.500.000 | 3.586.000 | 3.495.662,94 | 97,48 |
| 5 | Izgradnja Ulice Jerka Šižgorića | 3.000.000 | 102.000 | 47.950,00 | 47,01 |
| 6 | Izgradnja “lokalnih cesta” ( križanje ulice S.Radića i Bosanske ulice ) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 7 | Izgradnja ulice u predjelu Glavičine | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 8 | Čišćenje i uređenje poljskih puteva | 0 | 100.000 | 80.716,25 | 80,72 |
| 9 | Geodetske podloge-geodetske snimke | 0 | 200.000 | 152.428,75 | 76,21 |
|  | UKUPNO | 12.500.000 | 13.508.000 | 6.375.452,81 | 47,19 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |
| 1 | Modernizacija javne rasvjete | 2.000.000 | 2.000.000 | 133.575,00 | 6,68 |
| 2 | Dovršetak izgradnje javne rasvjete u Ulici Frana Supila | 50.000 | 70.000 | 47.000,00 | 67,14 |
| 3 | Izrada projekata modernizacije javne rasvjete | 0 | 100.000 | 88.900,00 | 88,90 |
| 4 | Ugradnja LED rasvjete | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 5 | Dogradnja mreže javne rasvjete u naseljima Grada Šibenika | 0 | 135.000 | 125.625,00 | 93,06 |
| 6 | Izgradnja javne rasvjete i šetnice Pekovac | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 7 | Modernizacija i dogradnja javne rasvjete na Jadriji | 0 | 70.000 | 62.298,75 | 89,00 |
| 8 | Izgradnja javne rasvjete dječjeg igrališta na Trgu A.Hebranga | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | Izgradnja javne rasvjete u Bosanskoj ulici | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 10 | Izgradnja javne rasvjete na groblju | 0 | 70.000 | 69.875,00 | 99,82 |
| 11 | Izgradnja mreže javne rasvjete u Žaboriću | 0 | 70.000 | 71.587,50 | 102,27 |
| 12 | Izgradnja mreže javne rasvjete u Brodarici | 0 | 50.000 | 34.162,50 | 68,33 |
|  | UKUPNO | 2.050.000 | 2.785.000 | 683.023,75 | 24,52 |
| 4 | KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPREMU I ODVODNJU |
| 1 | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika iz naknada za priključenje na vodne građevine | 200.000 | 300.000 | 172.096,14 | 57,37 |
| 2 | Izgradnja vodovodne mreže u Boraji | 600.000 | 216.000 | 167.755,47 | 77,66 |
| 3 | Kanalizacijski kolektor Crnica-Pekovac | 2.100.000 | 1.737.000 | 1.736.320,62 | 99,96 |
| 4 | Sufinanciranje Regionalnog programa odvodnje | 1.000.000 | 300.000 | 214.125,54 | 71,38 |
|  | UKUPNO | 3.900.000 | 2.553.000 | 2.290.297,77 | 89,71 |
| 5 | ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA |
| 1 | Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“ | 5.000.000 | 862.000 | 761.004,15 | 88,28 |
| 2 | Sanacija divljih odlagališta | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 5.000.000 | 962.000 | 761.004,15 | 79,10 |
|  | SVEUKUPNO | 25.076.000 | 29.615.000 | 14.072.663,21 | 47,51 |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2012. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1 | Komunalni doprinos | 11.356.000 | 19.130.000 | 10.565.636,37 | 55,23 |
| 2 | Cijena vode | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 3 | Naknada za priključenje | 600.000 | 800.000 | 751.943,00 | 93,99 |
| 4 | Proračun Grada Šibenika | 8.570.000 | 1.680.000 | 0 | 0 |
| 5 | Ostali prihodi temeljem posebnih propisa ( vodni doprinos ) | 2.450.000 | 1.905.000 | 493.733,64 | 25,91 |
| 6 | Državni proračun | 0 | 4.000.000 | 2.261.350,20 | 150,75 |
| 7 | Ostali prihodi po zakonu ( lokalne ceste ) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
|  | SVEUKUPNO | 25.076.000 | 29.615.000 | 14.072.663,21 | 47,51 |

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc.Ivica Poljičak

KLASA: 363-02/13-01/

URBROJ: 2182/01-03/1-13-

Šibenik,                   2013. godine

Dostaviti:

- Grad Šibenik -

uredniku «Službenog glasnika Grada Šibenika»

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje

- Upravnom odjelu za financije

- Dokumentacija - ovdje

- Arhiv - ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 27. sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu i objavilo ga u «Službenom glasniku Grada Šibenika», broj 10/11.

Navedeni Program je sadržavao:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program se, sukladno navedenom članku Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljio na potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, te razvojnim programima koji se donose na temelju posebnih propisa, odnosno Proračuna Grada Šibenika.

Kako je u 2012. godini došlo do određenih promjena u realizaciji, odnosno u ostvarivanju gradnje objekata i uređaja, u izvorima financiranja, a isto tako i do promjena odgovarajućih pozicija primitaka i izdataka u Proračuna Grada, nužno je bilo uskladiti prihodne i rashodne strane Programa kao i samog Programa s Proračunom.  Tako su ukupna planirana sredstva u Programu iznosila 25.076.000 kuna, Izmjenama Programa su ona utvrđena na iznos od 29.615.000 kuna, a ostvarena su u iznosu od 14.072.663,21 kuna. Ostvarena sredstva u Programu u odnosu na planirana bila su manja za 43.88 %, a u odnosu na Izmjene Programa za 52,49 %.

Člankom 30. stavak 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave treba podnijeti izviješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu.