Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 05/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 7. sjednici od 20. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna (cjelovitih)

Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Odluka o izradi  Izmjena i dopuna (cjelovitih) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08).

u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2

Odlukom o izradi utvrđuje se

- pravna osnova za izradu i donošenje  Izmjena i dopuna (cjelovitih) Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika (u daljnjem tekstu: Plan),

- razlozi donošenja Plana,

- obuhvat Plana,

- ocjena stanja u obuhvatu Plana,

- ciljevi i programska polazišta za izradu Plana,

- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  za izradu Plana,

- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

- popis javnopravnih  tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati  u izradi  Plana,

- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza,

- izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE  PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člankom 77. i 86. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13) - u daljnjem tekstu: Zakon, i iz članka 150. Prostornog plana uređenja Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/03 i 11/07, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/12 i 9/13).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Šibenika je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Obzirom na relativno dugo razdoblje provođenja važećeg Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika kao i višegodišnji postupak izrade „novog“ GUP-a, koji nije usvojen, moguće je uočiti nedostatke tog plana koji ukazuju na potrebu njegove izmjene i dopune.  Primjenjujući plan u duhu današnjeg vremena i aktualnih trendova, te u kontekstu planova šireg područja može se reći da je nužno neke od planskih elemenata izmijeniti kako bi se osigurala mogućnost realizacije zahvata koji su od interesa za Grad Šibenik.

Predmetni plan treba uskladiti s važećom zakonskom regulativom (Zakon o prostornom uređenju  „Narodne novine“ broj 153/13 i pripadajućim podzakonskim aktima te ostalim posebnim propisima) te dokumentima prostornog uređenja šireg područja i to: Prostornim planom Šibensko-kninske županije „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12-pročišćeni tekst, 4/13 i 8/13 (u daljem tekstu: PPŽ) i Prostornim planom uređenja Grada Šibenika, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 03/03 i 11/07 i „Službenom glasniku Grada Šibenika“, broj 05/12 i 9/13 (u daljem tekstu: PPUG). Osim toga, budući da je istovremeno u tijeku izrada izmjena i dopuna obaju navedenih prostornih planova šireg područja, sukladno odredbi članka 61. Zakona, tijekom izrade Plana, potrebno je voditi računa o usklađenju s izmjenama tih planova.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat  Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Šibenika i to grafičkim prilozima:

- Karta 1.0 Korištenje i namjena prostora, sustav prometa 1 : 25 000

- Karta 3.0 Uvjeti korištenja i zaštite prostora  1 : 25 000

Obuhvat  Plana detaljno je utvrđen na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Analizom stanja u prostoru te sagledavajući prostor grada kao cjelinu utvrđeno je da na mnogim područjima u obuhvatu GUP-a Šibenik postoji realna potreba za cjelovitim izmjenama i dopunama postojećeg plana. Nedostaci Odredbi za provođenje uočeni u postupcima izdavanja odobrenja za građenje, neusklađenosti s planovima šireg područja te zahtjevi i inicijative gospodarskih subjekata ukazuju na potrebu prenamjene pojedinih prostora, promjenu parametara gradnje ili usklađenjem s planovima šireg područja. U tom smislu treba valorizirati područja odnosno zahvate koji mogu biti predmetom legalizacije. Dugogodišnjom provedbom predmetnog plana uočena su planska rješenja koja nije moguće provesti, ali i potreba da se predvide neka nova rješenja koja bi omogućila svrhovito korištenje prostora.

Iako  na području grada Šibenika nema velikih zagađivača, stalno treba voditi računa o zaštiti okoliša poštujući sve zakone i propise.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi izrade Plana su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i prostorno planskom dokumentacijom šireg područja, PPŽ-om i PPUG-om.

Obzirom da je važeći GUP Grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01, 5/02, i 5/06 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08) izrađen 1988. godine primjenom tehnologija iz tog vremena te na kartografskim podlogama koje su izrađene 70-tih godina prošlog stoljeća i koje nisu primjerene današnjoj tehnologiji izrade prostornih planova navedeni Plan je potrebno i tehnološki prilagoditi današnjim uvjetima. To znači da ga je potrebno reinterpretirati na novim podlogama (DOF-digitalni orto foto i HOK 5, u mjerilu 1:5000) odnosno u cijelosti izraditi nove  grafičke prikaze usklađene s podzakonskim aktom koji regulira kartografske prikaze.

Također je zbog izmjene zakonske regulative potrebno uskladiti i tekstualni dio Plana (odredbe za provođenje) te će se na taj način za  utvrditi detaljni uvjeti uređenja koji nedostaju u postojećem Planu. Naročito kod postojeće izgradnje treba voditi računa o mogućnostima urbane preobrazbe i urbane sanacije.

Općenito, na prostoru grada Šibenika treba podržavati zahvate gospodarskog razvitka industrije, građevinarstva, obrta, prometa, turizma, rekreacije, usluge i sl., ali takve koji će se uklopiti u prirodni i kultivirani ambijent prema načelima održivog razvitka i voditi računa o usklađenom razvoju i uređenju prostora.

Plan  treba biti usklađen  s:

- Važećom zakonskom i podzakonskom regulativom:

- Zakonom o prostornom uređenju  („Narodne novine“ ,broj 153/13), naročito u pogledu usklađenja pojmova iz provedbenih odredbi PPŽ-a i PPUG-a s pojmovima iz članka 3. Zakona, te također otkloniti eventualne nejasnoće u odredbama za provođenje važećeg plana.

- Ostalim zakonima i podzakonskim propisima koji su bitni za sustav prostornog uređenja i gradnje.

- Prostornim planom Šibensko-kninske županije uz uvažavanje (V) Izmjena i dopuna PPŽ koje su pred donošenjem.

- Prostornim planom uređenja Grada Šibenika uz uvažavanje ( IV) Izmjena i dopuna PPUG koje su u izradi.

- Novim vremenom i aktualnim trendovima, odnosno uskladiti GUP s novonastalim potrebama svih korisnika prostora, što uključuje i razmatranje inicijativa i zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana (institucionalnih, pojedinačnih korisnika i gospodarskih subjekata).

Obzirom da se u primjeni GUP-a pokazalo da su neki od planskih elemenata precijenjeni ili podcijenjeni, da su uočeni nedostaci koji ukazuju na potrebu  izrade cjelovitih Izmjena i dopuna  ali isto tako da su neke postavke i danas aktualne, te takve ne treba zanemariti već im dati jače naglaske u dinamici realizacije.

Planom treba uvažavati nova saznanja o promjenama vezanim uz zaštitu kulturnih dobara i zaštićenih dijelova prirode, a planiranje naselja uskladiti s demografskom slikom .

Razmotriti stanje u prostoru u obuhvatima provedbenih planova i utvrditi potrebu eventualnih izmjena koje se odnose na izradu i donošenje, odnosno ukidanje i dopunu pojedinih planova ili promjenu razine njihove izrade.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONOM KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupne relevantne strategije, planovi, elaborati i studije.

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem  može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač  Plana u dogovoru sa službama Grada Šibenika i nadležnim institucijama.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI  PLANA

Članak 10.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugi sudionici korisnici prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana,sudjelovat će u izradi plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti  koje treba poštovati u izradi nacrta prijedloga Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista će javnopravna tijela biti pozvana na javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Javnopravna  tijela iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume,  Trg kralja Petra Krešimira IV,  br.1,10000 Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta br, 7 (objekt br. 7), 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture,  Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurja Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- Hrvatske šume, Šumarija Šibenik, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split

- Hrvatske ceste  d.o.o., Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split

- HEP –DISTRIBUCIJA; d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik

- JKP „Vodovod i odvodnja“, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

- EVN Croatia Plin d.o.o. Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar

- Lučka uprava Šibenik, Vladimira Nazora 53, 22000 Šibenik

- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik

- Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22000 Šibenik

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39/2, 22000 Šibenik

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik

- Šibensko-kninska županija,Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 30 dana dostaviti Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta,u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Ovom Odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom nadležnih subjekata za njihovo izvršenje,a sve u skladu sa Zakonom.

Br.akt.                   Faza izrade                                                        Nadležnost                                         Potrebno vrijeme  (dani)

- Utvrđivanje Prijedloga odluke

o izradi Plana                                                      Gradonačelnik

- Donošenje Odluke o izradi Plana

(članak 86. Zakona)                                            Gradsko vijeće

- Objava Odluke o izradi Plana u

službenom glasilu i dostava Zavodu

(članak 86. Zakona)                                            Nositelj izrade                                         8

- Obavijest o izradi Plana

(članak 88. Zakona)                                            Nositelj izrade                                         8

- Dostava Odluke javnopravnim tijelima

iz članka 10. s zahtjevom da dostave

svoje zahtjeve(članak 90. Zakona)                     Nositelj izrade                                        8

- Dostava zahtjeva od javnopravnih tijela

članak 10. Odluke (članak 90. Zakona)              Javnopravna tijela                               30

- Izrada prijedloga Plana za javnu raspravu

(članak 95. stavak 1. Zakona)                              Stručni izrađivač Plana                       90

- Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje

u postupak javne rasprave (članak 95.

stavak 2. Zakona)                                                  Gradonačelnik                                       8

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

u tisku i službenom glasilu,te posebne pisane

obavijesti (članak 96. i 97. Zakona)                      Nositelj izrade                                        8

- Trajanje javnog uvida (članak 98.

- stavak 2. Zakona)                                                  Nositelj izrade                                       15

- Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 102.

Zakona)                                                                   Nositelj izrade i stručni izrađivač        15

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

(članak 105. stavak 1. i 2. Zakona)                        Nositelj izrade i stručni izrađivač        30

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana              Gradonačelnik                                        8

- Donošenje Plana (članak 109. Zakona)               Gradsko vijeće                                      15

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti Gradonačelnika.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Ovom odlukom ne predviđaju se zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade Plana.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Šibenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave Odluke:

-sukladno članku 86. Zakona, dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj

-sukladno članku 88. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

-javnopravnim tijelima iz članka 10. ove odluke dostavi Odluku o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 350-01/14-01/14

URBROJ: 2182/01-04-14-2

Šibenik, 20. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Ivica Poljičak,v.r.

OBRAZLOŽENJE

ODLUKE O IZRADI

IZMJENA I DOPUNA (cjelovitih)

GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ŠIBENIKA

Odluka o  izradi Izmjena i dopuna (cjelovitih) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika donosi se radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i prostorno planskom dokumentacijom šireg područja, Prostornim planom Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj, 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12-pročišćeni tekst, 4/13 i 8/13)  i Prostornim planom uređenja Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/03 i 11/07 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 5/12 i 9/13).

Obzirom da je važeći GUP Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/88, 8/99, 1/01, 5/02, i 5/06 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08) izrađen 1988. godine primjenom tehnologija iz tog vremena te na kartografskim podlogama koje su izrađene 70-tih godina prošlog stoljeća i koje nisu primjerene današnjoj tehnologiji izrade prostornih planova navedeni Plan je potrebno i tehnološki prilagoditi današnjim uvjetima. To znači da ga je potrebno reinterpretirati na novim podlogama (DOF-digitalni orto foto i HOK 5, u mjerilu 1:5000) odnosno u cijelosti izraditi nove  grafičke prikaze.

Također je zbog izmjene zakonske regulative potrebno uskladiti i tekstualni dio Plana (odredbe za provođenje) te će se na taj način za postojeće i planirane namjene utvrditi detaljni uvjeti uređenja koji nedostaju u postojećem Planu. Naročito kod postojeće izgradnje treba voditi računa o mogućnostima urbane preobrazbe i urbane sanacije.

Plan  treba uskladiti  s:

1.Važećom zakonskom i podzakonskom regulativom:

- Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“ ,broj 153/13), naročito u pogledu usklađenja pojmova iz provedbenih odredbi PPŽ-a i PPUG-a s pojmovima iz članka 3. Zakona, te također otkloniti eventualne nejasnoće u odredbama za provođenje važećeg plana.

- Ostalim zakonima i podzakonskim propisima koji su bitni za sustav prostornog uređenja i gradnje.

2. Prostornim planom Šibensko-kninske županije uz uvažavanje (V) Izmjena i dopuna PPŽ koji su pred donošenjem.

3. Prostornim planom uređenja Grada Šibenika uz uvažavanje ( IV) Izmjena i dopuna PPUG koje su u izradi.

4. Novim vremenom i aktualnim trendovima, odnosno uskladiti Plan s novonastalim potrebama svih korisnika prostora, što uključuje i razmatranje inicijativa i zahtjeva za izmjenu i dopunu postojećeg GUP-a Šibenika (institucionalnih, pojedinačnih korisnika i gospodarskih subjekata)

Obzirom da se u primjeni GUP-a pokazalo da su neki od planskih elemenata precijenjeni ili podcijenjeni, da su uočeni  nedostaci koji ukazuju na potrebu  izrade cjelovitih izmjena i dopuna GUP-a ali isto tako da su neke postavke i danas aktualne, te takve ne treba zanemariti već im dati jače naglaske u dinamici realizacije.

Planom treba uvažavati nova saznanja o promjenama vezanim uz zaštitu kulturnih dobara i zaštićenih dijelova prirode, a planiranje naselja uskladiti s demografskom slikom .

Razmotriti stanje u prostoru u obuhvatima provedbenih planova i utvrditi potrebu eventualnih izmjena koje se odnose na izradu i donošenje, odnosno ukidanje i dopunu pojedinih planova ili promjenu razine njihove izrade.