Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 05/12 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 10. sjednici od 27. kolovoza 2014. godine, donijelo je

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja

stambeno turističke zone Mala Solina

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina, (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina (u daljnjem tekstu: Plan):

- razlozi donošenja Plana,

- obuhvat Plana,

- ocjena stanja u obuhvatu Plana,

- ciljevi i programska polazišta za izradu Plana,

- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  za izradu Plana,

- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

- popis javnopravnih  tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati  u izradi  Plana,

- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza,

- izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVAZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člancima 79. i 85. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13) - u daljnjem tekstu: Zakon, i  člankom  34. Generalnog urbanističkog plana  grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08 i 4/14).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Šibenika je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

-omogućavanje realizacije projekta stambeno turističke zone Mala Solina

- obveza temeljem čl. 34. Generalnog urbanističkog plana  grada Šibenika(„Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02, 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08 i 4/14),

- podizanje opće razine kvalitete i standarda predmetnog područja.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat plana, određen je u skladu s čl. 89.  stavak  2. Zakona i prikazan je na grafičkom prikazukoji je sastavni dio ove odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Izrada Plana određena je u GUP-u Grada Šibenika te obuhvaća površinu od cca 30,5 ha koja uključuje i dio akvatorija.

Područje je pretežito neizgrađeno, smješteno uz more, a s jugoistočne strane se veže na centralni dio naselja Zablaće sve do sportske lučice. Sa sjeveroistoka obuhvat seže do jezera Mala Solina, jedno od dva slana jezera, koja su povezana s morem. U srednjem vijeku jezera su se koristila kao solane i bila najvažnija privredna grana šibenske komune. Do danas su donekle očuvani ostaci solana i trebaju biti primjereno valorizirani.

Predmetni prostor je prometno povezan preko postojeće prometnice iz Zablaća (po sjeveroistočnom rubu obuhvata) i poveznica je prema državnoj cesti D8. Obuhvat je gotovo u potpunosti neopremljen komunalnom infrastrukturom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izraduPlana na području obuhvata temelje se narješenju iz Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika iz 1988. kada je predloženo povezivanje mora s jezerom Mala Solina kanalom.

U prostoru razvoja stambeno-turističkog kompleksa 'Mala Solina' urbanističkim planom uređenja će se odrediti lokacija i površina kanala koji vezuje jezero Mala Solina i more uz obveznu primjenu uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela te uvjeta zaštite prirode.

Planirana namjena prostora je mješovita stambena namjena s turističkim sadržajima,a sam obalni pojas i prostor akvatorija je planiran kao uređena plaža.

U zoni mješovite stambene namjenes turističkim sadržajima mogu se planirati individualne stambene građevine, stambene građevine u nizu, kolektivne stambene građevine, kolektivne stambeno-poslovne građevine, građevine turističke namjene (hotelske građevine različite tipologije).

U zoni mješovite stambene namjene s turističkim sadržajima moraju se izgraditi i građevine centralnih gradskih funkcija.

Međusobni prostorni odnosi u mješovitoj stambenoj namjeni s turističkim sadržajima su:

- stanovanje i centralni gradski sadržaji s potrebnim prometnim koridorima 60%,

- hotel i hotelske građevine različite tipologije s potrebnim prometnim koridorima 22%,

- javne zelene i vodene površine 18%.

Na površini rekreacijske namjene – R6 - Uređena plaža  s akvatorijem, dozvoljava se gradnja zabavno-ugostiteljskog sadržaja max. površine 10% površine kopnenog dijela uređene plaže.

Urbanističkim planom uređenja je moguće planirati i nove vodne površine u skladu s PPUG-om.

U zoni će se osigurati smještaj plovila korisnika područja s brojem vezova određenim kao 20% od broja smještajnih jedinica.

Na česticama za kolektivnu izgradnju mogu se graditi objekti kolektivnog stanovanja, kolektivno-stambeno-poslovne i turističke namjene i objekti centralnih gradskih funkcija.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU

Članak 8.

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIHRJEŠENJA

Članak 9.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će stručni izrađivač Plana u dogovoru sa službama Grada Šibenika i nadležnim institucijama.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugi sudionici korisnici prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana,sudjelovat će u izradi plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštovati u izradi nacrta prijedloga Plana ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista će javnopravna tijela biti pozvana na javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Javnopravna  tijela iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,Uprava za održivi razvoj, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurja Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split

- HEP –DISTRIBUCIJA; d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik

- JKP „Vodovod i odvodnja“, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

- EVN Croatia Plin d.o.o. Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar

- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik

- Šibensko-kninska županija,Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 30 dana dostaviti Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove odluke.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA,ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROKZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rok izrade Prijedloga Plana iznosi 30 dana.

Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom nadležnih subjekata za njihovo izvršenje.

Br.akt.                   Faza izrade                                                        Nadležnost                                         Potrebno vrijeme  (dani)

- Utvrđivanje Prijedloga odluke

o izradi Plana                                                     Gradonačelnik

- Donošenje Odluke o izradi Plana

(članak 86. Zakona)                                           Gradsko vijeće

- Objava Odluke o izradi Plana u

službenom glasilu i dostava Zavodu

(članak 86. Zakona)                                            Nositelj izrade                                      8

- Obavijest o izradi Plana

(članak 88. Zakona)                                            Nositelj izrade                                     8

- Dostava Odluke javnopravnim tijelima

iz članka 10. s zahtjevom da dostave

svoje zahtjeve(članak 90. Zakona)                     Nositelj izrade       8

- Dostava zahtjeva od javnopravnih tijela

članak 10. Odluke (članak 90. Zakona)               Javnopravna tijela                            30

- Izrada prijedloga Plana za javnu raspravu

(članak 95. stavak 1. Zakona)                             Stručni izrađivač Plana                      45

- Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje

u postupak javne rasprave (članak 95.

stavak 2. Zakona)                                               Gradonačelnik        8

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

u tisku i službenom glasilu,te posebne pisane

obavijesti (članak 96. i 97. Zakona)                      Nositelj izrade      8

- Trajanje javnog uvida (članak 98. stavak 2.

Zakona)                                                               Nositelj izrade              30

- Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 102.

Zakona)                                                               Nositelj izrade i stručni izrađivač         15

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

(članak 105. stavak 1. i 2. Zakona)                       Nositelj izrade i stručni izrađivač      20

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana              Gradonačelnik                                   8

- Ishođenje Suglasnosti Ministarstva GPU

(članak 108. Zakona)                                            Nositelj izrade

- Donošenje Plana (članak 109. Zakona)               Gradsko vijeće                                 15

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti Gradonačelnika.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANEIZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJUZAHVATI

Članak 12.

Na području obuhvata Plana do njegova donošenja, od stupanja na snagu ove odluke nije dopušteno izdavanje akata kojima se odobrava građenje.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADEPROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izrada Plana se financira iz proračuna Grada Šibenika. S vlasnikom zemljišta Grad Šibenik će prije konačnog usvajanja Plana, ugovoriti i realizirati povrat troškova izrade Plana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave Odluke:

-sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

-sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,

-javnopravnim tijelima iz članka 10. ove odluke dostavi Odluku o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno-turističke zone Mala Solina-Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/08) .

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 350-02/14-01/85

URBROJ: 2182/01-04-14-2

Šibenik, 27. kolovoza 2014.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Ivica Poljičak

OBRAZLOŽENJE

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina  slijedom obveza utvrđenih  člancima 79. i 85. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13)  i  člankom  34. Generalnog urbanističkog plana  grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08 i 4/14).

Razlozi za izradu Plana su omogućavanje realizacije projekta stambeno turističke zone Mala Solina kojim je za predmetno područje predviđena izgradnja objekata za stanovanje (individualno i kolektivno),za centralne gradske sadržaje s potrebnim prometnim koridorima, hotel i hotelske građevine različite tipologije s potrebnim prometnim koridorima te javnih zelenih i vodenih površina.

Na česticama za kolektivnu izgradnju mogu se graditi objekti kolektivnog stanovanja, kolektivno-stambeno-poslovne i turističke namjene i objekti centralnih gradskih funkcija.

Na površini rekreacijske namjene – R6 - uređena plaža  s akvatorijem, dozvoljava se gradnja zabavno-ugostiteljskog sadržaja. U zoni će se osigurati smještaj plovila korisnika područja s brojem vezova određenim kao 20% od broja smještajnih jedinica.