Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 05/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 7. sjednici od 20. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja zone

ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija

OPĆE ODREDBE

Članak

Donosi se Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija , u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje  Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija (u daljnjem tekstu: Plan):

- razlozi donošenja Plana,

- obuhvat Plana,

- ocjena stanja u obuhvatu Plana,

- ciljevi i programska polazišta za izradu Plana,

- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  za izradu Plana,

- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

- popis javnopravnih  tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati  u izradi  Plana,

- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza,

- izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE  PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člancima 79. i 85. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13) - u daljnjem tekstu: Zakon, i iz članka 150. Prostornog plana uređenja grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/03 i 11/07, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/12 i 9/13).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Šibenika je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

-omogućavanje realizacije kampa detaljnijim definiranjem sadržaja zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja-T3;

- obveza temeljem čl.150. Prostornog plana uređenja grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-    kninske županije“, broj 3/03 i 11/07, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/12 i 9/13).

- podizanje opće razine kvalitete i standarda predmetnog područja.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je  u PPUG Šibenik ( prikazan je u grafičkom dijelu elaborata, na kartografskim prikazima 4.35. i 4.36. GRAĐEVINSKIH PODRUČJA) i obuhvaća površinu od cca 78 630 m².

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz granice obuhvata Plana.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Obuhvat plana nalazi se zapadno od stambenog područja naselja Jadrija. Krajobraz karakterizira uređeni maslinik i  zapuštena polja obrasla makijom i ograđena kamenim suhozidima. Prostor je neizgrađen. U tom području nema značajne infrastrukture ni turističkih  sadržaja koji su potrebni i u daljnjem razvoju cjelokupnog naselja Jadrija.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana na području obuhvata temelje se na strukturno-sadržajnoj preobrazbi prostora, što se posebno odnosi na planiranje predmetnog prostora kako bi se omogućila realizacija kampa :

-smještaj površina za kamp mjesta

-smještaj površina za gradnju i uređenje pratećih sadržaja kampa (recepcija, sanitarni objekti, manji objekti trgovačke, ugostiteljske, uslužne djelatnosti)

-smještaj prometnih površina (što uključuje i promet u mirovanju i pješačke komunikacije)

-smještaj potrebne komunalne infrastrukture

-moguć je i smještaj športsko-rekreacijskih sadržaja i sličnih sadržaja koji će povećati kvalitetu i opremljenost kampa

-uređenje plaže bez mogućnosti izgradnje privezišta

-maksimalno očuvanje postojeće vegetacije u obuhvatu plana

-sukladno čl.37. Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12-pročišćeni tekst, 4/13 i 8/13) dozvoljava se organizacija prostora kao dvije prostorne cjeline, pojedinačno ne manje od 3 ha.

Smještaj u građevinama čvrsto povezanim s tlom (kućice u kampu, bungalovi i sl.) kao ni u  „mobile house“ nije dozvoljen.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONOM KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem  može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač  Plana u dogovoru sa službama Grada Šibenika i nadležnim institucijama.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI  PLANA

Članak 10.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugi sudionici korisnici prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana,sudjelovat će u izradi plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti  koje treba poštovati u izradi nacrta prijedloga Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista će javnopravna tijela biti pozvana na javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Javnopravna  tijela iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume,  Trg kralja Petra Krešimira IV,  br.1,10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture,  Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurija Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- Hrvatske šume, Šumarija Šibenik, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split

- HEP –DISTRIBUCIJA; d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik

- JKP „Vodovod i odvodnja“, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

- EVN Croatia Plin d.o.o. Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar

- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik

- Šibensko-kninska županija,Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 30 dana dostaviti Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove odluke.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta,u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rok izrade Prijedloga Plana iznosi 30 dana.

Ovom Odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom nadležnih subjekata za njihovo izvršenje.

Br.akt.                   Faza izrade                                                        Nadležnost                                         Potrebno vrijeme  (dani)

- Utvrđivanje Prijedloga odluke

o izradi Plana                                                     Gradonačelnik

- Donošenje Odluke o izradi Plana

(članak 86. Zakona)                                           Gradsko vijeće

- Objava Odluke o izradi Plana u

službenom glasilu i dostava Zavodu

(članak 86. Zakona)                                            Nositelj izrade                                      8

- Obavijest o izradi Plana

(članak 88. Zakona)                                            Nositelj izrade                                      8

- Dostava Odluke javnopravnim tijelima

iz članka 10. s zahtjevom da dostave

svoje zahtjeve(članak 90. Zakona)                     Nositelj izrade                                       8

- Dostava zahtjeva od javnopravnih tijela

članak 10. Odluke (članak 90. Zakona)               Javnopravna tijela                               30

- Izrada prijedloga Plana za javnu raspravu

(članak 95. stavak 1. Zakona)                             Stručni izrađivač Plana                        60

- Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje

u postupak javne rasprave (članak 95.

stavak 2. Zakona)                                               Gradonačelnik                                        8

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

u tisku i službenom glasilu,te posebne pisane

obavijesti (članak 96. i 97. Zakona)                      Nositelj izrade                                       8

- Trajanje javnog uvida (članak 98. stavak 2.

- Zakona)                                                               Nositelj izrade                                      30

- Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 102.

Zakona)                                                               Nositelj izrade i stručni izrađivač           20

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

(članak 105. stavak 1. i 2. Zakona)                       Nositelj izrade i stručni izrađivač          20

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana                Gradonačelnik                                        8

- Ishođenje Suglasnosti Ministarstva GPU

(članak 108. Zakona)                                            Nositelj izrade

- Donošenje Plana (članak 109. Zakona)                 Gradsko vijeće                                     15

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti Gradonačelnika.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Na području obuhvata Plana do njegova donošenja, od stupanja na snagu ove Odluke nije dopušteno izdavanje akata kojima se odobrava građenje.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.

Sukladno članku 63. Zakona sredstva za izradu Plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Šibenika. S vlasnikom zemljišta Grad Šibenik će, prije konačnog usvajanja Plana, ugovoriti i realizirati povrat troškova izrade Plana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave Odluke:

-sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj

-sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,

-javnopravnim  tijelima iz članka 10. ove odluke dostavi Odluku o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 350-01/14-01/13

URBROJ: 2182/01-04-14-2

Šibenik, 20. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Ivica Poljičak,v.r.