Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na      sjednici od                  2014. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 35. sjednici od 18. prosinca 2012. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 11/12) , a Izmjene Programa na 5. sjednici od 22. studenog  2013. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 9/13).

U  Programu su utvrđeni opis poslova s procjenom  troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu određene, i to za:

| 1. | Javne površine | 16.630.000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nerazvrstane ceste | 2.700.000 |
| 3. | Javnu rasvjetu | 2.000.000 |
| 4. | Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 1.300.000 |
| 5. | Odlaganje komunalnog otpada | 1.600.000 |
| 6. | Ostale objekte | 5.000.000 |
|  | UKUPNO | 29.230.000 |

Kretanje izvršenja proračunskih stavki Grada Šibenika, odnosno Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika i ostalih izvora financijskih sredstava tijekom 2013. godine, pratile su odgovarajuće Izmjene i dopune Programa pa je izmjenama utvrđen obujam gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za sveukupni iznos od 24.204.000 kuna.

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2013. godini iznosili su:

|  | Opis i naznaka poslova | Troškovi u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje trga Andrije Hebranga | 380.000,00 | 470.000,00 | 386.365,10 | 82,21 |
| 2 | Uređenje okoliša spomenika D.Petrovića II faza | 2.500.000,00 | 2.350.000,00 | 2.381.022,73 | 101,32 |
| 3 | Dodatna ulaganja u javne površine u staroj gradskoj jezgri | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uređenje javne površine ispod Šibenske Biskupije | 700.000,00 | 78.000,00 | 77.750,00 | 99,68 |
| 5 | Uređenje javnih površina u naselju s.z. „Aluminij“ | 700.000,00 | 508.000,00 | 507.269,70 | 99,86 |
| 6 | Izgradnja skala između ulica Put Jamnjaka i Bana Ivana Mažuranića | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.810,00 | 99,92 |
| 7 | Izgradnja i modernizacija dječjih igrališta | 300.000,00 | 790.000,00 | 742.113,49 | 93,94 |
| 8 | Dovršetak uređenja šetnice Banj-Pekovac | 3.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.118.351,97 | 95,78 |
| 9 | Izgradnja autobusnih ugibališta | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 250.000,00 | 85.000,00 | 60.625,00 | 71,32 |
| 11 | Nabava sistema za podzemni kontejner | 600.000,00 | 600.000,00 | 598.825,88 | 99,80 |
| 12 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa u Šibeniku | 900.000,00 | 78.000,00 | 77.930,63 | 99,91 |
| 13 | Nabava i ugradnje opreme za uočljivo označavanje pješačkih prijelaza | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Projektna dokumentacija Poljana | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Projektna dokumentacija za pokretne stepenice-Dolac | 50.000,00 | 88.000,00 | 0 | 0 |
| 16 | Izrada projektne dokumentacije u dijelu ceste O.Š.Vidici-crkva Sv.Petra | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | POS-komunalna infrastruktura | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi | 4.000.000,00 | 6.070.000,00 | 5.743.030,00 | 95,00 |
|  | UKUPNO | 16.630.000,00 | 15.667.000,00 | 14.943.094,50 | 95,37 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica i javnih površina | 300.000,00 | 250.000,00 | 103.241,25 | 41,30 |
| 2 | Izgradnja ulice u predjelu Brodarica-Glavičine | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Čišćenje i uređenje poljskih puteva | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.612,49 | 72,61 |
| 4 | Uređenje križanja ulice Stjepana Radića i Bosanske ulice | 2.000.000,00 | 250.000,00 | 148.750,00 | 59,60 |
|  | UKUPNO | 2.700.000,00 | 600.000,00 | 324.603,74 | 54,10 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacija javne rasvjete | 2.000.000,00 | 85.000,00 | 84.400,00 | 99,29 |
|  | UKUPNO | 2.000.000,00 | 85.000,00 | 84.400,00 | 99,29 |
| 4 | KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika | 300.000,00 | 400.000,00 | 259.102,15 | 64,77 |
| 2 | Izgradnja vodovodne mreže u Kapriju | 400.000,00 | 400.000,00 | 355.178,68 | 88,79 |
| 3 | Izgradnja vodovodne mreže u Brodarici-predio Glavičine | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Izgradnja precrpne stanice u Zatonu | 300.000,00 | 300.000,00 | 296.562,70 | 98,85 |
| 5 | Sanacija vodovodne mreže Južni Škugori -Dubrava | 0 | 232.000,00 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.300.000,00 | 1.332.000,00 | 910.843,53 | 68,38 |
| 5 | ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“ | 1.500.000,00 | 220.000,00 | 85.624,96 | 38,92 |
| 2 | Sanacija divljih odlagališta | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.600.000,00 | 220.000,00 | 85.624,96 | 38,92 |
| 6 | OSTALI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 1 | Izgradnja gradske plaže Banj | 5.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.067.060,23 | 96,30 |
|  | UKUPNO | 5.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.067.060,23 | 96,30 |
|  | SVEUKUPNO | 29.230.000,00 | 24.204.000,00 | 22.415.626,96 | 92,61 |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2013 godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1 | Komunalni doprinos | 18.490.000,00 | 14.193.000,00 | 8.925.018,00 | 62,88 |
| 2 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 692.805,00 | 57,73 |
| 3 | Pomoći iz državnog proračuna | 6.000.000,00 | 1.700.000,00 | 239.530,00 | 14,09 |
| 4 | Naknade za uporabu javnih cesta | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 3.794.565,00 | 3.794,56 |
| 5 | Naknada za koncesije | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.356.577,00 | 435,65 |
| 6 | Pomoći iz županijskog proračuna | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ostale pomoći | 1.040.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Proračun Grada Šibenika | 0 | 6.011.000,00 | 4.407.131,96 | 73,31 |
|  | SVEUKUPNO | 29.230.000,00 | 24.204.000,00 | 22.415.626,96 | 92,61 |

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc.Ivica Poljičak

KLASA: 363-02/14-01/

URBROJ: 2182/01-03/1-14-

Šibenik,                   2014. godine

Dostaviti:

- Grad Šibenik -

uredniku „Službenog glasnika Grada Šibenika“

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje

- Upravni odjel za financije-ovdje

- Dokumentacija - ovdje

- Arhiv - ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 35. sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu i objavilo ga u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, broj 11/12.

Navedeni Program je sadržavao:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program se, sukladno navedenom članku Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljio na potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, te razvojnim programima koji se donose na temelju posebnih propisa, odnosno Proračuna Grada Šibenika.

Kako je u 2013. godini došlo do određenih promjena u realizaciji, odnosno u ostvarivanju gradnje objekata i uređaja, u izvorima financiranja, a isto tako i do promjena odgovarajućih pozicija primitaka i izdataka u Proračuna Grada, nužno je bilo uskladiti prihodne i rashodne strane Programa kao i samog Programa s Proračunom.  Tako su ukupna planirana sredstva u Programu iznosila 29.230.000 kuna, Izmjenama Programa su ona utvrđena na iznos od 24.204.000 kuna, a ostvarena su u iznosu od  22.415.626,96 kuna.

Člankom 30. stavak 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave treba podnijeti izviješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu.