Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 05/12 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na __. sjednici od __. ______. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Uvala Vrnaža

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja Uvala Vrnaža, (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2

Odlukom o izradi utvrđuje se:

- pravna osnova za izradu i donošenje  Urbanističkog plana uređenja Uvala Vrnaža (u daljnjem tekstu: Plan):

- razlozi donošenja Plana,

- obuhvat Plana,

- ocjena stanja u obuhvatu Plana,

- ciljevi i programska polazišta za izradu Plana,

- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  za izradu Plana,

- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

- popis javnopravnih  tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati  u izradi  Plana,

- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza,

- izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE  PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člancima 79. i 85. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13) - u daljnjem tekstu: Zakon, i iz članka 34. Generalnog urbanističkog plana  Grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Šibenika je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

-omogućavanje realizacije luke otvorene za javni promet (za komunalni vez) detaljnijim definiranjem kopnenog dijela prostora i akvatorija u obuhvatu;

- obveza temeljem čl.34. Generalnog urbanističkog plana  Grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08).

- podizanje opće razine kvalitete i standarda predmetnog područja.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je  u GUP-u Grada Šibenika i prikazan je u grafičkom dijelu elaborata,  te obuhvaća površinu od cca 7,5 ha (ukupno kopneni dio i akvatorij)

Uvala Vrnaža nalazi se u jugoistočnom dijelu luke Šibenik. Smještena je između osnovne obalne crte zaljeva i poluotoka Mandalina, istočno od uvale sv.Petar.

Sa zapadne strane ulaz predstavlja rt Mulina, a s istočne obalna infrastruktura  luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz granice obuhvata Plana.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

U prostoru uvale Vrnaža danas se nalazi luka za privez brodica uglavnom domicilnog stanovništva. Uvala je okružena stambenim, javnim i gospodarskim sadržajima. Duž cijele obalne crte godinama je nasipavano more, naročito u dnu uvale. U moru se nalazi nekoliko riva (mula) bez građevinske vrijednosti. Najveća kvaliteta prostora je dobro zaštićena uvala te blizina središta grada.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana na području obuhvata temelje se na  preobrazbi prostora, što se posebno odnosi na planiranje predmetnog prostora kako bi se omogućila realizacija luke otvorene za javni promet:

-rješenje pomorsko građevinske infrastrukture u akvatoriju luke za prihvat brodova domicilnog stanovništva;

-rješenje uređenja i planiranja objekata u funkciji prometa u mirovanju i kretanju, pješačkog prometa, osiguranja suhih vezova te moguća realizacija objekata u funkciji servisa, popravka i uređenja komunalnih plovila.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONOM KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem  može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač  Plana u dogovoru sa službama Grada Šibenika i nadležnim institucijama.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI  PLANA

Članak 10.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugi sudionici korisnici prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, sudjelovat će u izradi plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti  koje treba poštovati u izradi nacrta prijedloga Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista će javnopravna tijela biti pozvana na javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Javnopravna  tijela iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Uprava za održivi razvoj, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture,  Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurija Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split

- HEP –DISTRIBUCIJA; d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik

- JKP „Vodovod i odvodnja“, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

- EVN Croatia Plin d.o.o. Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar

- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik

- Lučka uprava Šibensko-kninske županije,Draga 14, 22 000 Šibenik

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik

- Šibensko-kninska županija,Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 30 dana dostaviti Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta,u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Ovom Odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom nadležnih subjekata za njihovo izvršenje.

Br.akt.                   Faza izrade                                                        Nadležnost                                         Potrebno vrijeme  (dani)

- Utvrđivanje Prijedloga odluke

o izradi Plana                                                     Gradonačelnik

- Donošenje Odluke o izradi Plana

(članak 86. Zakona)                                           Gradsko vijeće

- Objava Odluke o izradi Plana u

službenom glasilu i dostava Zavodu

(članak 86. Zakona)                                            Nositelj izrade                                      8

- Obavijest o izradi Plana

(članak 88. Zakona)                                            Nositelj izrade                                      8

- Dostava Odluke javnopravnim tijelima

iz članka 10. s zahtjevom da dostave

svoje zahtjeve(članak 90. Zakona)                     Nositelj izrade                                       8

- Dostava zahtjeva od javnopravnih tijela

članak 10. Odluke (članak 90. Zakona)               Javnopravna tijela                               30

- Izrada prijedloga Plana za javnu raspravu

(članak 95. stavak 1. Zakona)                             Stručni izrađivač Plana                        45

- Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje

u postupak javne rasprave (članak 95.

stavak 2. Zakona)                                               Gradonačelnik                                        8

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

u tisku i službenom glasilu,te posebne pisane

obavijesti (članak 96. i 97. Zakona)                      Nositelj izrade                                       8

- Trajanje javnog uvida (članak 98. stavak 2.

Zakona)                                                               Nositelj izrade                                      30

- Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 102.

Zakona)                                                               Nositelj izrade i stručni izrađivač           15

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

(članak 105. stavak 1. i 2. Zakona)                       Nositelj izrade i stručni izrađivač          20

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana                Gradonačelnik                                        8

- Ishođenje Suglasnosti Ministarstva GPU

(članak 108. Zakona)                                            Nositelj izrade

- Donošenje Plana (članak 109. Zakona)                 Gradsko vijeće                                     15

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti Gradonačelnika.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Na području obuhvata Plana do njegova donošenja, od stupanja na snagu ove Odluke nije dopušteno izdavanje akata kojima se odobrava građenje.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.

Sukladno članku 63. Zakona sredstva za izradu Plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Šibenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave Odluke:

-sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj

-sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,

-javnopravnim  tijelima iz članka 10. ove Odluke dostavi Odluku o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasniku Grada Šibenika“.

Klasa: 350-02/14-01/26

Ur. broj: 2182/01-04-14-2

Šibenik,__._______  2014.

GRAD ŠIBENIK

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

dr. sc. Ivica Poljičak

OBRAZLOŽENJE

ODLUKE

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Uvala Vrnaža

Predlaže se izrada UPU Uvala Vrnaža kako bi se omogućila izgradnja luke otvorene za javni promet, za komunalni vez. Na ukupnoj površini od cca 7,5 ha (kopno cca 2,9 ha i akvatorij cca 4,6 ha) planira se kapacitet od cca 620 vezova za domicilno stanovništvo.

U prostoru uvale Vrnaža danas se nalazi luka za privez brodica uglavnom domicilnog stanovništva. Uvala je okružena stambenim, javnim i gospodarskim sadržajima. Duž cijele obalne crte godinama je nasipavano more, naročito u dnu uvale. U moru se nalazi nekoliko riva (mula) bez građevinske vrijednosti. Najveća kvaliteta prostora je dobro zaštićena uvala te blizina središta grada.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana na području obuhvata temelje se na  preobrazbi prostora, što se posebno odnosi na planiranje predmetnog prostora kako bi se omogućila realizacija luke otvorene za javni promet:

-rješenje pomorsko građevinske infrastrukture u akvatoriju luke za prihvat brodova domicilnog stanovništva;

-rješenje uređenja i planiranja objekata u funkciji prometa u mirovanju i kretanju, pješačkog prometa, osiguranja suhih vezova te moguća realizacija objekata u funkciji servisa, popravka i uređenja komunalnih plovila.