Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka 32. točke 4. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika na  sjednici odožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Grada Šibenika za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/10) za 2013. godinu.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2013. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2013. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“ te dostaviti Šibensko-kninskoj županiji.

KLASA: 351-01/14-01/03

URBROJ: 2182/01-04-14-6

Šibenik,

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Ivica Poljičak

Temeljem članka 2. Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/10), Gradonačelnik Grada Šibenika podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2012. godinu

- ZAKONSKA OSNOVA

Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika (u daljnjem tekstu Plan) donesen je dana 21. rujna 2010. godine na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09). Plan je donesen za razdoblje od osam godina, odnosno do rujna 2016. godine te je objavljen u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, broj 10/10.

Sukladno članku 7. stavak 3. Zakona o otpadu ovaj Plan usklađen je s Planom gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 15/07), a Suglasnost na Nacrt ovog Plana (Klasa: 351-01/10-01/19, Urbroj: 2182/1-15-10/4), od 20. kolovoza 2010. godine pribavljena je od nadležnog tijela Šibensko-kninske županije.

Zakonom o otpadu («Narodne novine», broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09), članak 11. stavak 4. utvrđena je obveza redovitog godišnjeg podnošenja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Međutim, temeljem članka 186. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), koji je donesen 15. srpnja 2013. godine prestaje važiti Zakon o otpadu, a temeljem članka 174. istog Zakona, županijski, gradski i općinski planovi ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

S obzirom da je Gradsko vijeće donijelo navedeni Plan potrebno je podnijeti predmetno izvješće Gradskom vijeću Grada Šibenika te temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu.  Isto tako, sukladno stavku 2. istog članka na osnovu izrađenih izvješća, jedinica područne (regionalne ) samouprave izrađuje objedinjeno izvješće i dostavlja ga Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša.

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ŠIBENIKA

U Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika je osim općih podataka o jedinici lokalne samouprave opisano postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom, odnosno način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, odvojeno sakupljanje otpada te procijenjene količine komunalnog otpada do kraja 2017. godine. Plan sadrži popis lokacija otpadom onečišćenog tla, odnosno 23. neuređena odlagališta tzv. „divlja odlagališta“ koja se nalaze na području grada Šibenika, „crne točke“, odnosno bivšu Tvornicu elektroda i ferolegura kao i službeno odlagalište Grada Šibenika „Bikarac“. Plan obrazlaže obveze Grada Šibenika koje proizlaze iz važećih propisa i stupanj njihova ostvarenja,  a što podrazumijeva sljedeće hijerarhijske postavke:

- Mjere odvojenog sakupljanja otpada

- Mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada na području grada Šibenika

- Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad “Bikarac”

- Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša

- Izvori i visina potrebnih sredstava za provođenje sanacije

- Edukacija

- SADRŽAJ IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ŠIBENIKA

Temeljem prikupljenih pojedinačnih izvješća svih učesnika u izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2013. godinu sačinjeno je ovo zbirno Izvješće koje se podnosi Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Po usvajanju ovog Izvješća, isti se dostavlja Šibensko-kninskoj županiji, sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13).

Izvješće o gospodarenju otpadom u gradu Šibeniku u 2013. godini sadrži najnovije stanje gospodarenja otpadom, sanacije odlagališta i crnih točaka u gradu Šibeniku te provedbu postavljenih ciljeva i mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Šibenika. Opisan je način odvojenog prikupljanja otpada kao i količina prikupljenog reciklažnog otpada, poduzete mjere koje se odnose na izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada na području grada Šibenika, a koje među ostalim uključuju nabavu komunalne opreme. Izvješće uključuje upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad “Bikarac, odnosno način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, opće podatke o odlagalištu “Bikarac”, prikupljene količine otpada u 2013. godini na odlagalištu “Bikarac” te izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Bikarac. Isto tako, navedene su poduzete mjere koje se odnose na sanaciju neuređenih „divljih odlagališta“ i otpadom onečišćenog okoliša te provedene aktivnosti u sanaciji „crnih točaka“-TEF. Nadalje, izvješće uključuje visinu financijskih sredstava utrošenih za edukaciju, odnosno tiskanje edukativnih materijala.

- GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U GRADU ŠIBENIKU

Tijekom 2013. godine osigurani su određeni uvjeti za izvršenje Plana gospodarenja otpadom, te djelomično provedene planirane mjere za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Šibenika, kako slijedi:

  - Odvojeno prikupljanje otpada - nositelj aktivnosti Gradska čistoća d.o.o. Šibenik

    - Način odvojenog prikupljanja i odvoza otpada

Cilj odvojenog sakupljanja otpada iz kućanstva je smanjivanje ukupne količine otpada i otpada koji se neiskorišten odlaže na deponiju. Istovremeno, taj odbačeni otpad je izvor ekonomskog interesa pravnoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom koja ga zbrinjava na ekološki prihvatljiv način rasterećujući prirodne resurse grada. Sustav odvojenog prikupljanja otpada uključuje „zelene otoke“ koji se sastoje od 4 spremnika za papir, PET, MET i staklenu ambalažu u koje stanovništvo samostalno odlaže otpadne materijale.

U gradu Šibeniku postoji pet lokacija na kojima se nalaze „zeleni otoci“:

- Lozovac

- Vukovarska ulica

- Ulica 8. Dalmatinske udarne brigade

- Ulica Stjepana Radića

- Brodarica -  Obala Maratuša

Na spomenutim lokacijama prikuplja se pet ambalaža, karton i papir, te staklo. Budući da građani za povrat PET i staklene ambalaže u trgovinama, ostvaruju pravo na povratnu naknadu po vraćenoj ambalaži, prikupljene su samo neznatne količine ove ambalaže. Papir iz kućanstva prikuplja se putem plavih kontejnera i kanti koje su postavljene u svibnju 2012. godine, dok se papir iz gradskih i županijskih ustanova prikuplja sa oko 200 kartonskih kutija. EE otpad prikuplja se u kontejnerima koji su smješteni u krugu Gradske čistoće d.o.o..

Što se tiče izgradnje reciklažnog dvorišta Grad Šibenik će u 2014. godini osigurati lokaciju za reciklažno dvorište, a u Proračunu za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/13) osigurano je 250.000,00 kn za uređenje istog. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

4.1.2. Podaci o količini odvojeno prikupljenog otpada

Realizacija sustava odvojenog prikupljanja otpada pretpostavlja aktivno sudjelovanje građana u odvojenom prikupljanju otpada te je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine prikupljeno:

| Redni broj | Vrsta otpada | Količina (tona) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ambalaža od papira i kartona | 544,56 |
| 2. | EE otpad | 5,05 |
| 3. | Auto gume otpadne | 9,8 |

Popis tvrtki koncesionara za prikupljanje pojedinih vrsta otpada:

- Unija papir d.d. Zagreb, Radnička cesta 22.   -   papir

- Cios d.o.o. Zagreb, J. Lončara 15.    -     istrošene autogume

- Str- akumulator d.o.o. Đurđevac, Đure  Basaričeka 43.    -     olovne baterije

- Cian d.o.o. Split,Varaždinska 51.     -     stara motorna ulja

- Flora  vtc  d.o.o. Virovitica,Vukovarska 5.    -   EE otpad

  - Izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada na području grada Šibenika

Visina financijskih sredstava koja su utrošena u komunalnu opremu i vozila iznosi:

| Komunalna oprema i vozila | količina | Iznos u kunama (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- |
| PVC kontejneri 1100 l | 30 | 35.100,00 |
| Pocinčani kontejneri 1100 l | 100 | 229.000,00 |
| Samohodni ulični usisač | 1 | 60.000,00 |
| Kontejner 7 m3 | 8 | 67.600,00 |
| Roll kontejner od 20 m3 | 1 | 69.000,00 |
| Press kontejner | 2 | 94.000,00 |
| Uredski kontejner na odlagalištu | 1 | 6.000,00 |
| Vozila za prikupljanje otpada | 4 | 3.361.627,28 |
| Vozilo sa grajferom | 1 | 478.000,00 |
| Ukupno: |  | 4.400.327,28 |

Zbog višegodišnje uporabe te izloženosti vanjskim nepovoljnim utjecajima postoji potreba za zamjenom dijela postojeće komunalne opreme i vozila, a promijenjen je i način zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Kapriju postavljanjem press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada.

Nakon što se Grad Šibenik 12. ožujka 2013. godine obratio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) svojim zahtjevom za sufinanciranje nabave komunalne opreme – press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Šibenika - otok Kaprije, Upravni odbor Fonda, ocjenjujući predmetni zahtjev opravdanim, donio je Odluku o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Šibenika (Klasa: 351-04/13-02/33, Urbroj: 563-02-01/01-13-03).

Gradska čistoća d.o.o., Šibenik je provela postupak javne nabave i sklopila Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem (Tehniks d.o.o., Donji Kraljevac), a Fond i Grad Šibenik potpisali su Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Šibenika. Prema navedenom Ugovoru Fond je sudjelovao sa sredstvima financijske pomoći u visini od 37.600,00 kuna što čini 40% opravdanih troškova ukupne nabavne vrijednosti press-kontejnera, dok je preostali iznos osigurala komunalna tvrtka Gradska čistoća d.o.o., Šibenik.

Inače, na otoku Kapriju komunalni otpad se prikupljao u neprimjerenom komunalnom objektu koji je smješten uz samu obalu, pristanište brodova redovitih brodskih putničkih linija, što je stvaralo neprimjerenu sliku na najprometnijem dijelu naselja. Postavljanjem press kontejnera uz postojeći komunalni objekt osiguran je kontrolirani prihvat i odvoz otpada. Na taj su način postignuti bolji higijensko sanitarni uvjeti, postigla se bolja kvaliteta okoliša odnosno smanjio se rizik onečišćenja uzrokovan otpadnim tvarima koje su dospjele u okoliš iz prenatrpanih kontejnera i kanti. Press kontejneri sabijaju otpad te na taj način smanjuju volumen otpada kao i troškove odvoza otpada s otoka. Postignute uštede u transportu preusmjerit će se u pravcu učestalijeg pražnjenja kanti čiji bi se broj znatno povećao, a na taj bi se način spriječilo odbacivanje otpada u okoliš te nastanak novih „divljih“ odlagališta.  	Ovaj ekološki koncept zbrinjavanja otpada primjenjuje se i na otoku Zlarinu, te će se u narednom razdoblju primjeniti i na ostalim otocima. Promjenom sustava zbrinjavanja komunalnog otpada na otocima doprinijelo bi se razvoju sustava gospodarenja otpadom, a time i borbi protiv zagađenja te djelovanju usmjerenom ka prevenciji nastanka otpada.

  - Upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad „Bikarac“

    - Način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada na odlagalište Bikarac, na području grada Šibenika vodi poduzeće Gradska Čistoća d.o.o. iz Šibenika. Gospodarenje s komunalnim otpadom podrazumijeva prikupljanje i konačno odlaganje otpada na odlagalište „Bikarac“, bez izdvajanja i recikliranja njegovih iskoristivih komponenti.

    - Opći podaci o odlagalištu

Odlagalište „Bikarac“ smješteno je jugoistočno od Šibenika na oko 6 km udaljenosti od centra grada, K.O. Donje Polje, k.č. br. 465/20, 465/18, 617/2, 5429/2, 5426/12, 636/2, 636/4, 609/1, 609/2 i 617/1; K.O. Jadrtovac, k.č. br. 1052/10, 1052/16, 1052/17, 1052/18, 1052/13, 2546/2 i K.O. Šibenik k.č. br. 3617/6, 3617/8, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3620/6 i 3620/8.

Odlagalište se koristi od 1978. godine na temelju Rješenja Skupštine Općine Šibenik, broj: Up-I-1514/1, do 06. listopada 1978. godine, a neslužbeno se koristi od 1971. godine za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada, kao i građevinskog otpada koji ujedno služi i za prekrivanje odloženog otpada.  Odlagalištem je do 18. veljače 2014. godine upravljala komunalna tvrtka Gradska čistoća d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku – St. Radića 100, MBS: 060020235, OIB: 54873130289, koja je u vlasništvu Grada Šibenika kao i samo odlagalište. Nakon što je Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 5. sjednici, od 22. studenog 2013. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Bikarac d.o.o (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 9/13), od 19. veljače 2014. godine odlagalištem „Bikarac“ upravlja tvrtka Bikarac  d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Šibensko kninske županije.

Kapacitet odlagališta: 120.000 t/god., površina odlagališta 248.510 m²; zauzeto odlaganjem 50.000 m². Vrste otpada koje se odlažu na odlagalište: komunalni otpad, neopasni industrijski otpad: otpad iz TLM-a (otpadna filter masa klj. br. 11 01 99, otpadna cigla klj.br. 17 09 04, otpadna drvena ambalaža klj. br. 03 01 05), otpad iz opće Bolnice u Šibeniku (otpad iz uređaja za dezinfekciju opasnog medicinskog otpada tvrtke Mollier d.o.o., Rijeka, klj. br. 19 02 03), otpad iz Vodovoda i odvodnje d.o.o. iz Šibenika (s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: otpad iz pjeskolova klj. br. 19 08 02, otpad s grube i fine rešetke klj. br. 19 08 01), otpad iz NCP remontno brodogradilište Šibenik (građevinski otpad klj. br. 17 09 04), otpad s lokacije TEF d.d. Šibenik (otpadni građevinski granulat klj. br. 17 09 04).

    - Prikupljene količine otpada na odlagalište Bikarac u 2013. godini:

| Redni broj | Ključni broj | Vrsta otpada | Količina otpada u t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 200301 | Miješani komunalni otpad | 27.512,09 |
| 2. | 200307 | Glomazni otpad | 2.668,73 |
| 3. | 150203 | Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća koji nisu navedeni pod 150202 | 159,64 |
| 4. | 030105 | Piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira koji nisu navedeni pod 030104 | 19,78 |
| 5. | 170904 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji nije naveden pod 170901,170902 i 170903 | 5.430,75 |
| 6. | 200201 | Biorazgradivi otpad | 262,46 |
| 7. | 190801 | Ostaci na sitima i grabljama | 19,32 |
| 8. | 190802 | Otpad iz pjeskolova | 45,28 |
| 9. | 190203 | Izmiješani otpad, sastavljen samo od neopasnog otpada | 1,94 |
| 10. | 170504 | Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 170503 | 15.825,16 |
| 11. | 170107 | Mješavina betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 170106 | 596,16 |
| 12. | 170604 | Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 170601 i 170603 | 5,19 |
| 13. | 120117 | Otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod 120116 | 11,28 |
| 14. | 170201 | Drvo | 51,96 |
| 15. | 101008 | Korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 101007 | 1,28 |
| 16. | 150106 | Miješana ambalaža | 1,50 |
| 17. | 190999 | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 56,92 |
| Ukupni otpad zbrinut na RCGO Bikarac u 2013. godini |  |  | 52.669,44 |

Napomena: Ukupna količina otpada odnosi se i na druge samouprave sa čijih se područja skuplja komunalni otpad, te odlaže na „Bikarcu“.

Gradovi i općine koje odlažu otpad na odlagalište „Bikarac“/skupljači:

- Grad Šibenik i Općina Bilice (komunalna tvrtka Gradska čistoća d.o.o., Šibenik)

- Općina Primošten (komunalna tvrtka „Bucavac“ d.o.o.)

- Općina Rogoznica (komunalna tvrtka „Škovacin“ d.o.o.)

- Općina Pirovac (komunalna tvrtka „Michielli Tomić“ d.o.o. - Brač)

- Općina Tisno (Vlastiti pogon)

- Općina Murter (komunalna tvrtka „Murtela“ d.o.o.)

- Općina Unešić (Eko-flor plus d.o.o.)

- N.P. Kornati (Murtela d.o.o.)

    - Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Bikarac

Projekt RCGO Bikarac koji obuhvaća 5. gradova (Šibenik, Drniš, Knin, Skradin i Vodice) i 14. općina Šibensko-kninske županije (Bilice, Biskupija, Cviljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno i Unešić) podijeljen je u dvije faze.

Faza I. – izgradnja novog sanitarnog odlagališta RCGO Bikarac uz postojeće odlagalište na Bikarcu te istovremeno saniranje i zatvaranje postojećeg odlagališta, provedba pilot studije za odvojeno prikupljanje otpada u gradu Šibeniku, sanacija i zatvaranje komunalnog odlagališta u Pirovcu, provedba tehničke pomoći i nabavu opreme, te izrada prijedloga za uklanjanje „divljih odlagališta“ na području Šibensko-kninske županije.

Faza II. – Izgradnja i opremanje dviju pretovarnih stanica (Pirovac i Biskupija), isporuku specijalnih vozila za ekonomični prijevoz od pretovarnih stanica do RCGO Bikarac, sanacija i zatvaranje preostalih 7 registriranih odlagališta na području Šibensko-kninske županije („Mala Promina“ u općini Biskupija, „Moseć“ kraj Drniša, „Bratiškovački gaj“ kraj Skradina, „Leć“ kraj Vodica, „Hripe“ kraj Murtera, „Dubrava“ u općini Promina i „Jelenik“ u općini Kistanje) te proširenje sheme odvojenog prikupljanja na području cijele Šibensko-kninske županije.

U sklopu projekta financiranja i izgradnje RCGO Bikarac, izrađen je i Plan sanacije nelegalnih odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji, izrađivač je H-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, u rujnu 2010. godine (investitor je Gradska čistoća d.o.o. iz Šibenika). Plan sanacije nelegalnih odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji usvojen je na Skupštini Šibensko-kninske županije u svibnju 2011. godine. Očekuje se revidiranje ugovora o korištenju sredstava Fonda sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave o sufinanciranju sanacije sedam odlagališta komunalnog otpada, sukladno Sporazumu Fonda i Šibensko-kninske županije od 23.03.2011. godine, sve na temelju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2015. (NN br. 85/07, 126/10 i 31/11), a što znači financiranje sanacije svih sedam odlagališta u cijelosti sredstvima Fonda i fondova EU.

Pošto je Faza I. projekta RCGO Bikarac definirana i ugovorena prije donošenja Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada na odlagalištu otpada i Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine postoji nužnost da se projekt RCGO Bikarac uskladi s navedenim propisima, tj. da se taj projekt proširi na način da se osigura obrada komunalnog otpada putem postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada prije odlaganja, pri čemu će nastati neke frakcije otpada koje se mogu materijalno i energetski oporabiti. MBO će se sufinancirati EU sredstvima, te je stoga potrebno pripremiti Aplikaciju za sufinanciranje sredstvima EU, što je u postupku.

Troškovi ukupnog projekta sanacije odlagališta „Bikarac“ i izgradnje RCGO iznose 8.823.601 € pri čemu je iz ISPA fonda osigurano 68 % sredstava (6.000.049 €). Preostalih 32 % odnosno 2.823.552 € osigurao je Grad Šibenik (17,8 %) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (14,2 %).

Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta sklopljen je dana 4. studenog 2004. godine. Dodatak osnovnom ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta Bikarac, sklopljen je 04. siječnja 2005. godine, a Dodatak II osnovnom ugovoru sklopljen je 21. travnja 2005. godine. Dana 25. srpnja 2005. godine potpisan je Operativni sporazum za provođenje projekta RCGO Bikarac, u okviru provedbe ISPA mjere. Nakon odobrenja projekta od strane Europske komisije Republika Hrvatska i Europska komisija zaključili su u rujnu 2006. godine Financijski memorandum (FM) u vezi sufinanciranja Faze I (EU iz ISPA predpristupnog fonda sufinancira 68 % sredstava, FZOEU 14,2 %, Grad Šibenik 17,8 % sredstava), te je određena Faza II.

Važno je istaknuti da je Faza I projekta RCGO Bikarac je službeno završena 03. studenog 2013. godine.

  - Sanacija neuređenih „divljih odlagališta“ i otpadom onečišćenog okoliša na području Grada Šibenika – nositelj aktivnosti Gradska čistoća d.o.o. Šibenik

Na području grada Šibenika nalazi se 23. evidentirana “divlja odlagališta“ otpada. Lokacija odlagališta, opis, okvirni troškovi sanacije definirani su u Planu gospodarenja otpadom Grada Šibenika. U rujnu 2010. godine izrađen je Plan sanacije nelegalnih odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji sukladno Ugovoru između Gradske čistoće d.o.o. Šibenik i H-projekta d.o.o. Zagreb zaključenom 14. lipnja 2010. godine, a na temelju Memoranduma o financiranju usuglašenom između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenata za predpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, u Šibensko-kninskoj županiji, Hrvatska, potpisan u ime Europske komisije 27. rujna 2006. godine u Bruxellesu, a u ime Vlade Republike hrvatske 26. listopada 2006. godine u Šibeniku, članak 8. točka 4. kojom se uvjetuje izrada prijedloga za uklanjanje nelegalnih („divljih“) odlagališta na području Šibensko-kninske županije. Prema Planu sanacije nelegalnih odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji na području Šibensko-kninske županije ukupno je evidentirano 187 nelegalnih („divljih“) odlagališta, od kojih 23. „divlja“ odlagališta otpada na Grad Šibenik. Naime, prema Planu sanacije nelegalnih odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji na području grada Šibenika na površini od 22.270 m² odloženo je ukupno 72.602 m³. Prema Planu gospodarenja otpadom Grada Šibenika okvirni ukupni troškovi sanacije 23. evidentirana „divlja“ odlagališta iznose 12.735.540,00 kn. Troškovi sanacije za svako odlagalište uključuju: iskop i utovar otpada na području zahvata s ciljem uklanjanja cjelokupnog otpada s lokacije odlagališta (obračun se vrši po m³ otpada), transport otpada na odlagalište "Bikarac" (obračun se vrši po m³ prevezenog otpada te ovisi o udaljenosti lokacije otpada od odlagališta „Bikarac“), trošak odlaganja otpada na odlagalište "Bikarac" (obračun se vrši po m³ otpada), rekultiviranje terena (obračun se vrši po m² površine na kojoj se otpad nalazio).

    - Uklanjanje protuzakonito odloženog/odbačenog otpada na području grada Šibenika – periodična sanacija

| Datum | Lokacija | Količina otpada/m3 |
| --- | --- | --- |
| 04. svibnja 2013 | Brnjica | 14 |
| 20. travnja 2013. | nelegalno („divlje“) odlagalište tzv. Pećine prema kanalu sv. Ante | 110 |
| 20. travnja 2013. | cesta od Lozovca prema Skradinu predio Mikuše | 7 |
|  | UKUPNO: | 131 |

„Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš“ - Gradska čistoća d.o.o. Šibenik sudjelovala je u akciji čišćenja divljeg odlagališta tzv. Pećine i odlagališta uz cestu od Lozovca prema Skradinu, predio Mikuše, a prikupljeno je 114 m3 otpada, koji je odložen na „Bikarcu“. U akciji su uz gradska poduzeća, brojne ekološke udruge sudjelovali i građani, a cilj ove akcije je podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u stvaranju otpada i načinu njegova odlaganja.

Isto tako, u organizaciji „24 sata“ Gradska čistoća d.o.o. sudjelovala je u prikupljanju, odvozu i konačnom zbrinjavanju 14 m3 otpada sa lokacije Brnjica.

- Ukupna količina otpada: 131 m3

- Trošak saniranja: 25.417,27 kn

    - Sanacija „crnih točaka“- Tvornica elektroda i ferolegura u Šibeniku (TEF)

Osnovna djelatnost tvornice bila je proizvodnja ferolegura i ugljenografitnih proizvoda. Poduzeće TEF d.d. u vlasništvu je Grada Šibenika, a proces proizvodnje trajno je zaustavljen 1995. godine nakon obavljene tehnološke revizije. Ključna godina u pogledu budućih aktivnosti, postaje 1998. godina kada Vlada Republike Hrvatske donosi niz mjera među kojima je važno istaknuti pokretanje procesa razgradnje proizvodnih pogona poduzeća. Radovi na razgradnji započeli su 1999. godine i trajali više od dvije godine nakon čega je izrađena studija ekološke sanacije. Sanacija se kontinuirano provodi do danas, a s obzirom na utvrđene vrste otpada njihove količine i zakonom propisanom postupanju, sanacija tvornice odvija se u tri faze. Faze sanacije opisane su u Planu gospodarenja otpadom Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/10).

Što se tiče provedenih aktivnosti koje se odnose na sanaciju okoliša Tvornice elektroda i ferolegura d.d., tijekom 2013. godine sa prostora TEF-a otpremljeno je 5.995,78 tona neopasnog otpada. Navedeni otpad zbrinut je na odlagalištu „Bikarac“.

  - Edukacija - visina financijskih sredstava utrošenih za edukaciju, odnosno tiskanje edukativnih materijala:

- U 2013. godini nije bilo financijskih ulaganja u edukaciju, odnosno tiskanje edukativnih materijala i sl., a što se odnosi na podizanje ekološke svijesti građana, odnosno na potrebu, načine, te prednosti pravilnog ponašanja s otpadom.

- ZAKLJUČAK

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 13. sjednici od 21. rujna 2010. godine donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika djelomično su provedene planirane mjere za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Šibenika.

Faza I projekta RCGO Bikarac službeno je završena 03. studenog 2013. godine. 	Sanacija Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku (TEF) kontinuirano se provodi i danas. Tijekom 2013. godine sa prostora TEF-a je otpremljeno te zbrinuto na odlagalištu „Bikarac“ 5.995,78 tona neopasnog otpada.

Realizacija i kvalitativno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom ponajprije ovisi o osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu. Iz tog razloga realizacija planiranih mjera nije se provodila planiranom dinamikom što se ponajprije odnosi na sanaciju „divljih“ odlagališta, podizanje ekološke svijesti građana o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te provedbu mjera odvojenog prikupljanja otpada.

Potrebno je napomenuti da je u narednom razdoblju potrebno revidirati Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika kako bi se uskladio sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 ) koji je donesen 15. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr. med.