Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 21. sjednici od 22. prosinca   2015. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# U 2015. GODINI

I  UVOD

- U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Grada Šibenika u 2015. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 09/14 ), Glava II. mijenja se i glasi:

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekta i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2015. godini navode se u slijedećem pregledu:

|  | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis i naznaka poslova | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. JAVNE POVRŠINE: |  |  |  |
| 1. Sanacija trga Dražena Petrovića | 4.200.000 | -900.000 | 3.300.000 |
| 2. Uređenje sportsko-rekreacijskog centra u Ražinama Donjim | 400.000 | -356.000 | 44.000 |
| 3. Uređenje Ulice Braće Polić | 250.000 | -36.000 | 214.000 |
| 4. Izrada nogostupa u ulici Bribirskih knezova | 200.000 | -200.000 | 0 |
| 5. Uređenje dječjih igrališta | 300.000 | 364.000 | 664.000 |
| 6. Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | 100.000 | 120.000 | 220.000 |
| 7. Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 200.000 | -200.000 | 0 |
| 8. Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 150.000 | -20.000 | 130.000 |
| 9. Uređenje trga „Kosa“ u Mandalini | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 10. Uređenje igrališta na Biocima | 150.000 | -15.000 | 135.000 |
| 11. Uređenje igrališta u park šumi Šubićevac | 240.000 | 10.000 | 250.000 |
| 12. Izgradnja pješačkog pothodnika | 160.000 | -160.000 | 0 |
| 13. Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 14. Uređenje potpornog zida na groblju u Jadrtovcu | 80.000 | -80.000 | 0 |
| 15. Uređenje potpornog zida u Šibeniku ( I.B. Mažuranića ) | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 16. Izgradnja upojnog bunara i retencije u Šibeniku ( Njivice ) | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 17. Projekt trajektnog pristaništa na Kapriju | 0 | 145.000 | 145.000 |
| U K U P N O | 6.700.000 | -1.108.000 | 5.592.000 |
| 2. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 1.Uređenje cesta u Zatonu | 400.000 | -400.000 | 0 |
| 2.Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII | 390.000 | -355.000 | 35.000 |
| 3 .Uređenje ceste u Vrpolju | 270.000 | 45.000 | 315.000 |
| 4. Uređenje križanja ulica S.Radića i Bosanske | 1.850.000 | -588.000 | 1.262.000 |
| 5. Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000 | -100.000 | 0 |
| 6. Uređenje ulica na Meterizama | 390.000 | 170.000 | 560.000 |
| 7. Uređenje ceste u Žaboriću | 85.000 | -85.000 | 0 |
| 8. Uređenje ceste u Donjem Polju | 260.000 | 0 | 260.000 |
| 9. Uređenje ulica u Perkoviću | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 10. Uređenje ulica u Sitnom Donjem | 185.000 | -10.000 | 175.000 |
| 11. Uređenje ulica u Danilu | 255.000 | 27.000 | 282.000 |
| 12. Uređenje ulica na Brodarici | 150.000 | 20.000 | 170.000 |
| 13. Uređenje cesta u Raslini | 150.000 | 60.000 | 210.000 |
| U K U P N O | 4.635.000 | -1.366.000 | 3.269.000 |
| 3. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. Modernizacija javne rasvjete | 80.000 | 112.000 | 192.000 |
| 2. Izrada javne rasvjete u D.Birnju | 160.000 | -20.000 | 140.000 |
| 3. Izrada javne rasvjete na području Lozovca | 120.000 | 0 | 120.000 |
| U K U P N O | 360.000 | 92.000 | 452.000 |
| 4. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE |  |  |  |
| 1. Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Grada Šibenika | 450.000 | -450.000 | 0 |
| U K U P N O | 450.000 | -450.000 | 0 |
| 5. OSTALI OBJEKTI,UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |
| 1. Uređenje gradskog kupališta Rezalište | 400.000 | -40.000 | 360.000 |
| 2. Uređenje plaža i obala | 1.500.000 | 460.000 | 1.960.000 |
| 3. Uređenje reciklažnog dvorišta | 800.000 | -800.000 | 0 |
| 4. Nabavka kanti za razvrstavanje otpada | 200.000 | 610.000 | 810.000 |
| 5. Projekt video nadzora gradskih ulica | 85.000 | -85.000 | 0 |
| 6. Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 7. Izgradnja RC Bikarac | 3.300.000 | -1.100.000 | 2.200.000 |
| 8. Komunalno opremanje za HRVI | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 9. Uređenje zgrade iNavis centra | 0 | 6.235.000 | 6.235.000 |
| 10. Sufinanciranje izgradnje kom. infrastrukture u zoni „Podi“ | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 11. Zemljište za izgradnju komunalne infrastrukture | 0 | 1.737.000 | 1.737.000 |
| U K U P N O: | 6.415.000 | 7.317.000 | 13.732.000 |
| S V E U K U P N O: | 18.560.000 | 4.485.000 | 23.045.000 |

- Glava III. Mijenja se i glasi:

### III  	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| Izvor financijskih sredstava | Program | Razlika | Izmjena Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 15.900.000 | -1.900.000 | 14.000.000 |
| 2. Komunalna naknada | 0 | 6.335.000 | 6.335.000 |
| 3. Prihodi vodnog gospodarstva | 450.000 | -450.000 | 0 |
| 4. Državni proračun | 0 | 397.000 | 397.000 |
| 5. Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 1.530.000 | 103.000 | 1.633.000 |
| 6. Ostale pomoći | 480.000 | -157.000 | 323.000 |
| 7. Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | -200.000 | 0 |
| 8. Opći prihodi i primici | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 9. Pomoći iz Županijskog proračuna | 0 | 247.000 | 247.000 |
| SVEUKUPNO: | 18.560.000 | 4.485.000 | 23.045.000 |

3. Ove Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 363-02/14-01/664

URBROJ: 2182/01-03/1-15-4

Šibenik,  22. prosinca  2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Ivica Poljičak

Dostaviti:

- Grad Šibenik -

uredniku „Službenog glasnika Grada Šibenika“

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje

- Upravnom odjelu za financije

- Dokumentacija - ovdje

- Arhiv - ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Gradsko vijeće Grada Šibenika donijelo je Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/14).

Navedeni Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Člankom 2. Zakona o izmjenama i dopuni  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 147/14), izmijenjen je stavak 2. članka 28. ZKG-u, kojim se utvrđuje da sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Kako je u 2015. godini došlo do određenih promjena u realizaciji i izvorima financiranja navedenog Programa, a isto tako i do promjena odgovarajućih pozicija primitaka i izdataka u Proračun Grada, nužno je uskladiti prihodne i rashodne strane Programa kao i samog Programa s Proračunom.