Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13 ), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 21.sjednici od  22.       prosinca 2016. godine, donosi

PROGRAM

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# U 2016. GODINI

I  UVOD

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,te

- ostale objekte, uređaje i trošak komunalne infrastrukture.

Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekta i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2016. godini navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i oznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kn |
| --- | --- |

|  | - JAVNE POVRŠINE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Ražine Donje | 930.000 |
| 2. | Uređenje dječjih igrališta | 550.000 |
| 3. | Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima i izgradnja ugibališta | 300.000 |
| 4. | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 180.000 |
| 5. | Rekonstrukcija nogostupa na Šubičevcu | 60.000 |
| 6. | Izgradnja nogostupa u Dubravi | 150.000 |
| 7. | Izgradnja nogostupa i potpornih zidova u Grebaštici Donjoj | 160.000 |
| 8. | Sanacija potpornog zida u Grebaštici Gornjoj | 100.000 |
| 9. | Sanacija ruševnih objekata koji ugrožavaju javne površine | 100.000 |
| 10. | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 180.000 |
| 11. | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 150.000 |
| 12. | Izgradnja pješačkog pothodnika | 140.000 |
| 13. | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 200.000 |
| 14. | Izgradnja prometnice Brodarica-Gomiljak | 800.000 |
| 15. | Rekonstrukcija igrališta SC Ljubica u Crnici | 500.000 |
| 16. | Uređenje sportskog igrališta u Boraji | 240.000 |
| 17. | Uređenje sportskog igrališta u Vrsnom | 60.000 |
| 18. | Uređenje sportskog igrališta u Kraljicama | 150.000 |
| 19. | Uređenje javnih površina na Vidicima | 100.000 |
| 20. | Uređenje javnih površina na Šubićevcu | 300.000 |
|  | UKUPNO | 5.350.000 |

|  | - NERAZVRSTANE CESTE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje cesta u Zatonu | 750.000 |
| 2. | Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama | 450.000 |
| 3. | Uređenje ceste u Vrpolju | 350.000 |
| 4. | Uređenje ulica na Meterizama | 550.000 |
| 5. | Uređenje ulica u Sitnom Donjem | 150.000 |
| 6. | Uređenje ulica u Danilo Birnju | 200.000 |
| 7. | Izgradnja novog prometnog izlaza s „Njegoševog trga“ na Vidicima | 400.000 |
| 8. | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste u Lozovcu | 1.040.000 |
|  | UKUPNO | 3.890.000 |

|  | - JAVNA RASVJETA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacija javne rasvjete | 250.000 |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete na Meterizama | 100.000 |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete u Dubravi | 65.000 |
| 4. | Izgradnja javne rasvjete na Staroj cesti na Građi | 80.000 |
| 5. | Izgradnja javne rasvjete na Jadriji | 100.000 |
|  | UKUPNO | 595.000 |

|  | - OSTALI OBJEKTI, UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje gradske plaže u Brodarici | 6.500.000 |
| 2. | Uređenje plaža i obala | 1.200.000 |
| 3. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 800.000 |
| 4. | Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000 |
| 5. | Komunalno opremanje za HRVI | 100.000 |
| 6. | Izgradnja centra za gospodarenjem otpadom Bikarac | 1.150.000 |
| 7. | Zemljište | 2.400.000 |
| 8. | Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu | 300.000 |
| 9. | Uređenje terena i trave pomoćnog nogometnog igrališta na Šubićevcu | 500.000 |
| 10. | Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi | 300.000 |
| 11. | Obnova dječjeg vrtića Kućica | 420.000 |
| 12. | Obnova sportske dvorane Miminac | 3.055.000 |
| 13. | Projekt uređenja Poljane | 295.000 |
|  | UKUPNO | 16.755.000 |

| SVEUKUPNO | 26.590.000 |
| --- | --- |

### III  	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| ## Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 15.291.000 |
| 2. Komunalna naknada | 6.825.000 |
| 3. Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 2.000.000 |
| 4.Ostali prihodi za posebne namjene | 594.000 |
| 5.Pomoći iz državnog proračuna | 1.000.000 |
| 6.Prihodi vodnog gospodarstva | 730.000 |
| 7.Ostale pomoći | 150.000 |
| S V E U K U P N O: | 26.590.000 |

#### IV 	ZAKLJUČNE ODREDBE

Program se primjenjuje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2016. godine.

Program će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 363-02/15-01/687

URBROJ: 2182/01-03/1-15-2

Šibenik, 22. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Ivica Poljičak

Dostaviti:

- Grad Šibenik - uredniku „Službenog glasnika Grada Šibenika“

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje

3.   Upravnom odjelu za financije

- Dokumentacija - ovdje

- Arhiv - ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 3615), Gradsko vijeće Grada Šibenika za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program obvezatno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program se, sukladno navedenom članku Zakona o komunalnom gospodarstvu, temelji na potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, te razvojnim programima koji se donose na temelju posebnih propisa, odnosno Proračuna Grada Šibenika.