Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 27. sjednici od 19. prosinca 2016. godine, donosi

Odluku o izradi

Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja

zone "MANDALINA – KULINE"

Opće odredbe

Članak

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone "Mandalina – Kuline", (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak

Odlukom o izradi utvrđuje se:

- pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone "MANDALINA – KULINE", (u daljnjem tekstu: Plan),

- razlozi donošenja Plana,

- obuhvat Plana,

- ocjena stanja u obuhvatu Plana,

- ciljevi i programska polazišta za izradu Plana,

- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  za izradu Plana,

- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

- popis javnopravnih  tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati  u izradi  Plana,

- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza,

- izvori financiranja Plana.

Pravna osnova za izradu i donošenje  Plana

Članak

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana, utvrđena je člancima 79. i 85. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) - u daljnjem tekstu: Zakon, i člankom 95. stavak 4. alineja 2. Generalnog urbanističkog plana  grada Šibenika – cjelovite izmjene i dopune ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 8/16.).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Šibenika je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a odgovorna osoba je pročelnica Upravnog odjela.

Razlozi donošenja Plana

Članak

Razlozi za izradu Plana su:

- obveza usklađenja postojećeg Urbanističkog plana uređenja zone "Mandalina – Kuline" s uvjetima i odredbama Generalnog urbanističkog plana  grada Šibenika – cjelovite izmjene i dopune ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 8/16.),

- potreba detaljnijeg funkcionalnog rješenja dijela turističke zone preko puta pristupne prometnice (nasip – pomorsko dobro, k.č. 6011 K.O. Šibenik)

- definiranje osnovnih urbanističkih i drugih uvjeta prenamjene dijela obale koji je do sad bio planiran u funkciji luke otvorene za javni promet – "Lo".

Obuhvat Plana

Članak

Granica obuhvata Plana utvrđena je Generalnim urbanističkim planom grada Šibenika – cjelovite izmjene i dopune ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 8/16.), a pokazana je na kartografskom prikazu 4.2. B UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – UVJETI KORIŠTENJA.

Površina je obuhvata cca 6,5 ha (kopneni dio) i cca 3,5 ha (morski dio).

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak

U skladu s postojećim Urbanističkim planom uređenja "MANDALINA – KULINE" izgrađen je i stavljen u funkciju, sklop turističkih građevina uključujući svu potrebnu infrastrukturu. Neizgrađena je zona "M2" – mješovita namjena. Također, osim izgradnje dužobalne prometnice na sjeveroistočnoj strani poluotoka, nije bilo nikakvih aktivnosti oko osnivanja pripadajućeg dijela luke otvorene za javni promet.

Recentni nasip na vrhu poluotoka uređen je kao slobodna zelena površina.

Sklop turističke zone funkcionalno je povezan sa susjednom marinom. Navedena dužobalna prometnica koja služi turističkom sklopu istovremeno je i glavni ulaz u marinu.

U interesu je cjelovite funkcije sklopa dovršenje planirane izgradnje i bolje rješenje spomenutog  nasipa na sjeverozapadnoj strani poluotoka.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak

Slijedom daljnje potrebe za funkcionalnim rješenjem prostora i uključivanjem k.č. 6011 K.O. Šibenik (nasip) u turističku namjenu utvrđuju se naredni ciljevi i programska polazišta:

- nasip (k.č. 6011 K.O. Šibenik) uključiti u funkcionalni sustav turističke zone

- površinu nasipa riješiti kao prostor rekreacije sa pratećim sadržajima: bazen za kupanje, plažna građevina, parkovno uređenje s dječjim igralištem

- prenamjeniti dio sjeveroistočnog obalnog ruba: dijela koji je do sad bio planiran kao luka otvorena za javni promet

- uvjeti za manje prostorne intervencije unutar postojećeg turističkog sklopa

Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta Plana moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnostima sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 10. Odluke ili su u suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim propisima, te pravilima struke.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonom kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem  može utvrditi potrebu izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

Članak

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Plana u dogovoru sa službama Grada Šibenika i mjerodavnim institucijama.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu  plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi  Plana

Članak

Temeljem članka 90. Zakona, od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana zatražit će se uvjeti koje treba poštovati u izradi nacrta prijedloga Plana, odnosno podaci potrebni za izradu Plana. Ista će se javnopravna tijela pozvati na javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Javnopravna  tijela iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurja Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,

- Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV/1, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110  Zagreb,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split,

- HEP – ODS d.o.o., Elektra - Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik,

- Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik,

- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10 000 Zagreb,

- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, 10000 Zagreb,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik,

- Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Vladimira Nazora 1, 22 000 Šibenik,

- Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik,

- Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22000 Šibenik,

- Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik,

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

- Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik,

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti nositelju izrade Plana u roku 30 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u navedenom roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Rokovi za izradu plana, odnosno pojedinih njegovih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak

Utvrđuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom mjerodavnih subjekata za njihovo izvršenje:

| Redni br. | Faza izrade | Nadležnost | Potrebno vrijeme (dani) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utvrđivanje Prijedloga odluke o izradi Plana | Gradonačelnik |  |
| 2. | Donošenje Odluke o izradi Plana (članak 86. Zakona) | Gradsko vijeće |  |
| 3. | Objava Odluke o izradi Plana u službenom glasilu (članak 86. stavak 4. Zakona) | Nositelj izrade | 8 |
|  | Dostava Odluke o izradi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj (članak 86. Stavak 5. Zakona) |  |  |
|  | Obavještavanje javnosti o izradi Plana (članak 88. Zakona) |  |  |
|  | Dostava Odluke javnopravnim tijelima iz članka 10. Odluke s pozivom da dostave svoje zahtjeve (članak 90. Zakona) |  |  |
| 4. | Dostava zahtjeva od javnopravnih tijela iz članka 10. Odluke (članak 90. Zakona) | Javnopravna tijela | 30 |
| 5. | Izrada prijedloga Plana za javnu raspravu (članak 95. stavak 1. Zakona) | Stručni izrađivač | 30 |
| 6. | Utvrđivanje Prijedloga Plana (članak 95. stavak 2. Zakona) | Gradonačelnik | 8 |
|  | Objava javne rasprave (članak 96. Zakona) | Nositelj izrade |  |
|  | Dostava posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi (članak 97. Zakona) |  |  |
| 7. | Javni uvid (članak 98. stavak 3. Zakona) | Nositelj izrade | 15 |
|  | Javno izlaganje (članak 99. Zakona) | Nositelj izrade i stručni izrađivač |  |
| 8. | Izrada i objava izvješća o javnoj raspravi (članak 102. Zakona) | Stručni izrađivač (odgovorni voditelj) i nositelj izrade | 15 |
| 9. | Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana (članak 105. stavak 1. i 2. Zakona) | Stručni izrađivač i nositelj izrade | 10 |
| 10. | Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana (članak 105. Zakona) | Gradonačelnik | 8 |
| 11. | Dostava obavijesti sudionicima javne rasprave (članak 106. Zakona) | Nositelj izrade | 8 |
| 12. | Ishođenje Suglasnosti Ministarstva (članak 108. Zakona) | Nositelj izrade |  |
| 13. | Donošenje Plana (članak 109. Zakona) | Gradsko vijeće | 15 |

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti Gradonačelnika, što se posebno odnosi na potrebu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a za koje postupke se ne može točno predvidjeti potrebno trajanje.

.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade Plana

Članak

Na području obuhvata Plana, do njegova donošenja, ne propisuju se posebne mjere zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno, građenje tijekom izrade Plana.

Izvori financiranja

Članak

Sukladno članku 63. Zakona, financijska sredstva za izradu Plana osigurat će se iz Proračuna Grada Šibenika, a s investitorom će se ugovoriti i realizirati povrat troškova izrade Plana.

Završne odredbe

Članak

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se po objavi Odluke:

- sukladno članku 86. Zakona, dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

- sukladno članku 88. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

- javnopravnim  tijelima iz članka 10. ove Odluke, dostavi Odluku o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Članak

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 350-02/16-01/120

URBROJ: 2182/01-04-16-6

Šibenik, 19. prosinca 2016.

GRAD ŠIBENIK

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Ante Rakić,v.r.