Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13 ), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 5. sjednici od 20. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# U 2018. GODINI

I  UVOD

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,te

- ostale objekte, uređaje i trošak komunalne infrastrukture.

Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekta i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2018. godini navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i oznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kn |
| --- | --- |

|  | - JAVNE POVRŠINE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje i izgradnja dječjih i sportskih igrališta | 900.000 |
| 2. | Izgradnja nogostupa kroz MO Dubrava - 2. faza | 170.000 |
| 3. | Uređenje javnih površina u GČ Šubićevac – 2. faza | 1.000.000 |
| 4. | Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | 200.000 |
| 5. | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika | 500.000 |
| 6. | Nabavka zaštitnih ograda i stupića | 180.000 |
| 7. | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 200.000 |
| 8. | Sanacija potpornih i ogradnih zidova | 200.000 |
|  | UKUPNO | 3.350.000 |

|  | - NERAZVRSTANE CESTE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sufinanciranje rekonstrukcije ceste Lozovac-NP Krka | 1.000.000 |
| 2. | Uređenje ulice 7. kontinenta | 400.000 |
| 3. | Izgradnja novog prometnog izlaza u GČ Vidici | 500.000 |
|  | UKUPNO | 1.900.000 |

|  | - JAVNA RASVJETA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Šibeniku | 1.400.000 |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 480.000 |
|  | UKUPNO | 1.880.000 |

|  | - OSTALI OBJEKTI, UREĐAJI I TROŠAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja podzemne garaže-Poljana | 8.000.000 |
| 2. | 2. faza uređenja plaže „Rezalište“ | 1.400.000 |
| 3. | Uređenje plaža i obala | 1.500.000 |
| 4. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 200.000 |
| 5. | Troškovi rada članova Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000 |
| 6. | Komunalno opremanje za HRVI | 50.000 |
| 7. | Uređenje pristupnog puta-Mrdakovica | 300.000 |
|  | UKUPNO | 11.480.000 |

| SVEUKUPNO | 18.610.000 |
| --- | --- |

### III  	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| ## Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 13.845.000 |
| 2. Komunalna naknada | 1.600.000 |
| 3. Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 1.530.000 |
| 4. Pomoći iz županijskog proračuna | 225.000 |
| 5. Pomoći iz državnog proračuna | 700.000 |
| 6. Ostale pomoći | 710.000 |
| S V E U K U P N O: | 18.610.000 |

#### IV 	ZAKLJUČNE ODREDBE

Program će se objaviti u  „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a primjenjuje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine.

KLASA: 363-02/17-01/639

URBROJ: 2182/01-03/1-17-2

Šibenik,  20. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.