Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

**PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2017. GODINI**

**I**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika

u 2017. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/16), te Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 7/17 i 9/17), utvrđeni su opis, opseg i financijska sredstava za obavljanje poslova održavanja komunalne infrastrukture slijedećih komunalnih djelatnosti:

* + - 1. odvodnje atmosferskih voda,
			2. održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
			3. održavanja javnih površina,
			4. održavanja nerazvrstanih cesta,
			5. održavanja groblja,
			6. javne rasvjete,
			7. deratizacije i dezinsekcija javnih površina, skupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te
			8. tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada,

te čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita.

 Način, normativi i ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture utvrđeni su na temelju programa komunalnih trgovačkih društava za 2017. godinu, osim djelatnosti javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta i dijela održavanja javnih površina za koje su navedeni pokazatelji utvrđeni na temelju ostvarenog u prethodnim godinama, te podataka iz troškovnika pisanih ugovora s trgovačkim društvima kojima su obavljanje komunalnih poslova odnosnih komunalnih djelatnosti povjereni za četverogodišnje razdoblje.

 Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa temeljio se na ravnoteži prihodovne i rashodovne strane, a prihodi i primici, te izdaci i ostala plaćanja, na utvrđenom ukupnom iznosu komunalne naknade i proračunskim sredstvima, odnosno strukturi njegove raspodjele u Proračunu Grada Šibenika za 2017. godinu.

 **II**

**1. Odvodnja atmosferskih voda**

 Obavljanje poslova održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereno je komunalnom trgovačkom društvu “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Šibenik. Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se odvodnja voda s nepropusnih javnih površina mješovitom, odnosno oborinskom (razdjelnom) javnom kanalizacijskom mrežom. Poslove redovitog održavanja, pojačanog održavanja i interventne zahvate, koji su obavljeni za vrijeme i poslije nevremena, činili su:

1. ručno čišćenje taložnica slivnih rešetki,
2. ručno čišćenje taložnica slivnih rešetki na stepenicama,
3. odvoz materijala na odlagalište,
4. popravak ili odčepljivanje priključka na kanal. kolektora,
5. zamjena slivnih rešetki.

**2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina**

 Obavljanje komunalnih poslova održavanje čistoće javnih površina povjereno je komunalnom trgovačkom društvu “Gradska čistoća” d.o.o. Šibenik.

 Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina činila su naselja Šibenik (Jadrija, Ražine, Ražine Donje, Zablaće, Podsolarsko), Boraja, Brodarica, Brnjica, Danilo, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Grebaštica (Brnjača, Konobe, Šparadići), Jadrtovac, Konjevrate (Koštani, Brkići), Lozovac, Perković, Podine, Raslina, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje, Vrsno, Zaton i Žaborić, te otoci Kaprije, Krapanj, Zlarin i Žirje ukupne površine od 106.885.860 m2. Čišćenje javnih površina obavljalo se u pravilu od 7do 14 sati, popodnevno pročišćavanje od 14 do 21 sat, dok se pranje obavljalo od 23 do 6 sati.

 Javne površine (ulice, trgovi, nogostupi, parkovi i slično) prema njihovom značenju, stupnju onečišćenja te učestalosti čišćenja razvrstane su u 6 skupina. Normativ čišćenja javne površine iznosio je 1.200 m2 za jedan sat rada, a za čišćenje navedene površine potrebno je bilo 89.071,55 sati rada ili 51 djelatnik godišnje na temelju izračuna sa 1.750 efektivnih sati rada djelatnika godišnje.

 Pored navedenog broja na Zlarinu i Kapriju radio je po jedan djelatnik, a u ljetnim mjesecima dodatno se održavala čistoća na javnim površinama u Brodarici, Jadriji, Zatonu, Zablaću, Raslini, Jadrtovcu, Žaboriću, Grebaštici, Žirju, Krapnju, Zlarinu i Kapriju, te tvrđavama Sv.Ivan, Sv.Mihovil i Vidilici, ukupno 10.440 sati rada..

 Sveukupno čišćenje javnih površina obavilo se za 99.511,55 sati rada ili sa 57 djelatnika.

Površine autobusnog i željezničkog kolodvora, gradske tržnice, površine pod upravom Lučke uprave Šibenik, površine uz Polikliniku i uz trgovačke centre, dvorišta i igrališta osnovnih i srednjih škola, parkirališta Sv. Nediljica, željeznički kolodvor, poliklinika i Draga ne smatraju se javnim površinama. Njihovo čišćenje bili su dužne organizirati pravne osobe čije su vlasništvo ili koje njima upravljaju.

 Pranje javnih površina obavljalo se strojno (auto-cisternom) i ručno (pomoću ručnih kolica) od 1. lipnja do 30. rujna prema utvrđenom rasporedu.

 Odvoz i odlaganje otpada sa javnih površina obavljao se svakog dana, osim nedjelje, u količini od 2.191 m3 godišnje.

 Za 1.750 sati rada sakupljeno je, odvezeno i odloženo oko 250 m3 zemlje, šljunka i ostalog nanesenog materijala s javnih površina.

Odvoz glomaznog otpada prema mjesečnom rasporedu obavljen je u količini od 1092 m3 godišnje , a izvan rasporeda, jer su to prilike zahtijevale, još 600 m3.

 Pod glomaznim otpadom razumijevaju se kruti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama koji po svojoj veličini, količini, sastavu i postanku nisu kućni otpad.

 U izvan gradskim naseljima u proljeće i jesen organizirano je sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i drugog otpada te povremena čišćenja javnih površina prigodom održavanja kulturnih, vjerskih, športskih, zabavnih, promidžbenih i dugih javnih skupova. Za to vrijeme sakupilo se i odvezlo 900 m3 raznog otpada.

Za vrijeme turističke sezone pojačano su održavane javne površine i plaža u

naseljima ili dijelovima naselja; Brodarica, Grebaštica, Jadrija, Jadrtovac, Raslina, Zablaće, Zaton, Žaborić i otocima Kaprije, Krapanj, Zlarin i Žirje, te gradskih tvrđava.

 Javni nužnik u Ulici Starog kazališta bio je otvoren 365 dana, po četrnaest sati dnevno.

 Javni nužnik na Jadriji bio je otvoren 96 dana, od 05. lipnja do 11. rujna, po četrnaest sati dnevno.

 Javni nužnik na Trgu Republike Hrvatske bio je otvoren 210 dana, od 03. travnja do 29 listopada, po četrnaest sati dnevno.

 **3. Održavanje javnih površina**

 Poslove održavanja javnih površina u dijelu održavanja javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta i dijelu urbane opreme obavljalo je trgovačko društvo “Zelenilo” d.o.o. Šibenik, a održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, trgova i javnih prometnih površina osim javnih cesta, obavljalo je trgovačko društvo „Dva Marka“ d.o.o Šibenik, na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, Klasa: 363-02/13-01/671, od 3. ožujka 2014.g. sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

1. *Održavanje javnih zelenih površina*

 U okviru poslove održavanja javnih zelenih površina obavljeni su radovi na površina razvrstanim u dvije skupine prema intenzitetu održavanja.

 U prvoj skupini zelenih površina koja se prostire na 26.460 m2 zemljišta obavljeni su poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, trajnica, grmlja, drveća, živica, staza, vrtnih klupa i vodoskoka, okopavanje, orezivanje, prignojavanje zamjena i dopuna oštećenih stabala, zalijevanje.

 U drugoj skupini zelenih površina koja se prostire na 104.124 m2 zemljišta obavljeni su radove održavanja koji čine poslovi okopavanja, sadnja sezonskog cvijeća, orezivanja, košnja, prignojavanje, čišćenje suhih grana, zalijevanja, uređenja travnjaka, grmlja, drveća, živica i vrtnih klupa.

##  U pojedinim mjesnim odborima redovnim održavanjem i pojačanim održavanjem u mjesecima turističke sezone izvršeni su radovi u: MO Raslina – uređenje parka, MO Zaton – uređenje parka, MO Jadrija, MO Brodarica, MO Žaborić, MO Grebaštica, MO Zablaće, MO Mandalina, MO Jadrtovac, MO Zlarin i MO Vrpolje.

 Redovito su se održavali, čistili, te kontrolirao rad vodoskoka i fontana.

U sklopu održavanja gradskih zelenih površina nalaze se slijedeća dječja igrališta:

Dječje igralište na obali,

Dječje igralište u ulici V. Lisinskog,

Dječje igralište u ulici P. Preradovića I,

Dječje igralište u ulici Petra Preradovića II

Dječje igralište na Bualima,

Dječje igralište u Bosanskoj ulici,

Dječje igralište na Šubićevc,

Dječje igralište na Meterizama,

Dječje igralište na Trgu A. Hebranga,

Dječje igralište u Ulici bran. Domovinskog rata,

Dječje igralište na Vidicima,

Dječje igralište na Krvavicama, te

Dječje igralište na Biocima (rekreacijski park).

 Financijska sredstva uložena su za obnovu opreme i njenu modernizaciju za rad na zelenim površinama i dječjim igralištima kao i opremu za svakodnevni rad.

 Za održavanje radnih aktivnosti na održavanju javnih zelenih i prometnih površina i ostale urbane opreme osigurano je sukladno raspoloživim sredstvima podmirenje materijalnih troškova i opreme koji se mogu kretati do 30% troškova rada (gorivo, mazivo, metalne opreme, boje, amortizacije, umjetno i stajsko gnojivo, plodna zemlja, sve vrste cvijeća, trave, grmove, stabla i sl.) te opremu i sredstva za rad.

 Održavanje javnih fontana u 2017. godini (pet javnih fontana) sastojalo se od održavanja postrojenja, kemijskog tretmana vode u bazenima i održavanja čistoće objekta i vode.

*3.2. Održavanje ostalih javnih površina*

 Radove održavanja ostalih javnih površina činili su poslovi uređenja pješačkih staza, pješačkih zona, trgova i javnih prometnih površina, osim javnih cesta, kao što su kamene, betonske i asfaltne površine, popravak rubnika od različitog materijala, pasica, rigola i bankina, popravak oštećenih stepeništa, uređenje nogostupa i slično, a obavljalo ih je trgovačko društvo „Dva Marka“ iz Šibenika na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Šibenika, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

 **4. Održavanje nerazvrstanih cesta**

 Održavanje nerazvrstanih cesta obavljalo je trgovačko društvo „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Šibenika, broj Klasa: 363-02/13-01/670 od 3. ožujka 2014. godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

 Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

 Održavanje horizontalne prometne signalizacije (jednom godišnje), održavanje i obnova prometnih trakova, održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima na nerazvrstanim cestama obavljalo se kontinuirano.

 Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta činili su radovi utvrđeni neposrednim uvidom tijekom godine, a odnosili su se na: popravak kolnika od kamenog materijala, popravke na cestama s asfaltnim kolnikom, sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom, presvlačenje postojećih asfaltnih ploha, sanaciju površina od granitnih kocaka, održavanje kolnika od kamenog materijala, strojno košenje trave i grmlja, popravak betonskih kolnika, te zimska služba.

**5. Održavanje groblja**

 U području održavanja groblja obavljeni su komunalni poslovi održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, kao što su objekti i oprema mrtvačnice, održavanje urednosti i prohodnosti prilaznih putova, staza između grobnica, zelenih površina na groblju, cvijeća, sadnica i drveća te čišćenje površine groblja od svih vrsta otpada.

 Poslove održavanja groblja obavljalo je trgovačko društvo „Čempresi“ d.o.o. iz Šibenika.

 Prema učestalosti održavanja, groblja na području Grada Šibenika, razvrstavaju se u dvije skupine.

 Prvu skupinu činila su groblja “Kvanj” i “Sv. Ana”, “Sv. Petar”, “Sv. Nediljica”, “Sv. Spas” i “Raskrižje” Ražine , a drugu skupinu skupinu činila su groblja: sv.Ivan-Konjevrate, Vrpolje, Danilo Gornje i Zlarin.

Prva skupina održavala se svaki dan sukladno dnevnom planu aktivnosti za održavanje zelenog programa, a druga skupina održavala se sedovno dnevno i mjesećno sukladno opisu poslova održavanja groblja, te pojačano pred blagdane Velike Gospe, Diušnog dana i Svih svetih.

 Skupljanje i odvoz otpada s groblja obavljalo se po potrebi.

 **6. Javna rasvjeta**

 Obavljanje poslova održavanja javne rasvjete povjereno je trgovačkom društvu „Pectus“ d.o.o. Perković, na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti javne rasvjete na području Grada Šibenika, Klasa:363-02/13-01/634 od 09. siječnja 2014. godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

 Pod pojmom “javna rasvjeta” razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

 Objekti i uređaji koji se koriste isključivo za javnu rasvjetu vlasništvo su Grada Šibenika. Grad Šibenik je dužan objekte i uređaje održavati i rasvjetljavati javne površine na jedan od organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti.

 Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete u promatranom razdoblju su bili slijedeći: izmjena raznih tipova žarulja,izmjena prigušnica, izmjena propaljivača, razdjelnica, luksomata, raznih osigurač ,grla žarulja i sklopnika, demontaža svjetiljki te njihova dobava i montaža,demontaža i montaža stupova, izrada spojki,lociranje mjesta kvarova, izmjena kablova različitih vrsti i dimenzija, iskop različitih kanala, i sl.

**7. Dezinsekcija i deratizacija javnih površine, te skupljanje i postupanje s**

 **neupisanim psima**

7.1. Dezinsekcija i deratizacija

Komunalne poslove komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području Grada Šibenika obavljalo je trgovačko društvo „As – Eko“ d.o.o. Šibenik, na temelju ugovora, Klasa: UP/I 363-01/15-01/190 od 28. prosinca 2015. godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Navedeni poslovi obavljani su na slijedeći način:

- larvicidno tretiranje medija pogodnih za razvoj komaraca (otvorene stajaće vode) obavljeno je na cjelokupnom području Grada i to u travnju, svibnju,. lipnju, te srpnju 2017. g.

 - dezinsekcija javnih površina noćnim zaprašivanjem u ljetnom razdoblju (zaprašivanje odraslih komaraca) obavljeno je tretiranjem javnih površina na području naselja Šibenik (kojeg čine dijelovi naselja Šibenik, Zablaće Ražine, Ražine Donje, Mandalina i Jadrija), Brodarica, Žaborića i Zaton.

 - proljetna i jesenska sistemska preventivna deratizacija javnih prometnih površina, te neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika, obavljena je na području naselja Šibenik (kojeg čine dijelovi naselja Šibenik, Zablaće, Ražine, Ražine Donje, Mandalina i Jadrija) , planski po mapama zone deratizacije, odnosno unaprijed izrađenim hodogramima.

 7.2. *S*kupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Komunalne poslove skupljanja i postupanja s neupisanim psima, skupljanja i postupanja s napuštenim i izgubljenim psima, primanja prijava o napuštenim i izgubljenim psima, vođenja evidencije o napuštenim i izgubljenim psima, zaštite i smještanja napuštenih i izgubljenih pasa, te usmrćivanje pasa koje nije moguće držati ili udomiti dulje od 60 dana obavljalo je trgovačko društvo „As – Eko“ d.o.o. Šibenik, na temelju Ugovora, Klasa: UP/I-363-01/15-01/191 od 28. prosinca 2015. godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

 Navedeni poslovi obavljali su se na području naselja Šibenik (kojeg čine dijelovi naselja Šibenik, Zablaće, Ražine, Ražine Donje, Mandalina i Jadrija), Brodarica, Žaborić i Zaton,kontinuirano, u pravilu na inicijativu djelatnika „As – Eka“, a izuzetno prema nalogu Komunalnog redarstva Grada Šibenika, te na preostalom području Grada Šibenika, pojedinačno, na poziv i prema nalogu Komunalnog redarstva Grada Šibenika, tijekom cijele kalendarske godine.

 U 2017. godini uhvaćeno je i zbrinuto 106 pasa i 45 mačaka.

 7.3. Zbrinjavanje lešina životinja

 U 2011. godini trgovačko društvo „As – Eko“ d.o.o. Šibenik je na Podima opremilo radnu jedinicu za zbrinjavanje lešina malih životinja koje ne služe ljudskoj ishrani.

 U 2017. godini su s javnih površina i nerazvrstanih cesta uklonjeno je 71 lešina raznih životinja, te jedan klaonički otpad.

1. **Čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita**

 U 2017. godini čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita obavljalo se po potrebi, provođenjem postupka jednostavne nabave.

**III**

 Na temelju podataka o površinama poslovnog i stambenog prostora obveznika plaćanja komunalne naknade, visine komunalne naknade, podataka o izvršenju Proračuna Grada Šibenika, te Programom utvrđenog opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, u 2017. godini su planirani i ostvareni slijedeći prihodi i primici te izdaci i ostala plaćanja za održavanje komunalne infrastrukture:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis i naznaka poslova | Iznos u kunama |
| Program | Izmjena | Ostvarenje | Indeks |
| 1. **PRIHODI I PRIMICI**
 |
| Komunalna naknada | 14.880.000,00 | 18.822.000,00 | 18.068.898,82 | 96,00 |
| Boravišna pristojba (prihodi za posebne namjene | 180.000,00 | 94.000,00 | 92.500,10 | 98,40 |
| Ostale pomoći | 2.350.000,00 | 2.545.000,00 | 2.868.229,35 | 113,0 |
| Donacije | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **17.410.000,00** | **21.511.000,00** | **21.029.628,27** | **97,76** |
|  |
| 1. **IZDACI I OSTALA PLAĆANJA**
 |
| **1. Odvodnja atmosferskih voda** |
| -ručno čišćenje taložnica | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.333,18 | 97,22 |
| -ručno čišćenje taložnica na stepenicama | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| -odvoz materijala na deponij | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| -odčepljivanje priključaka na kanal.kolektora | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| -zamjena slivnih rešetki | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **UKUPNO** | **80.000,00** | **80.000,00** | **78.333,18** | **97,92** |
|  |  |  |  |  |
| **2.Održavanje čistoće javnih površina** |
| -čišćenje javnih površina | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| -pranje javnih površina | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| -čišćenje zelenih površina | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| -odvoz i odlaganje kom. otpada s javnih površina  | 500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.679.163,51 | 98,77 |
| -odvoz i odlaganje glomaznog otpada prema Programom utvrđenom rasporedu | 250.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00 |
| -pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezonI | 400.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 95,00 |
| **UKUPNO** | **3.800.000,00** | **5.120.000,00** | **5.079.163,51** | **99,20** |

|  |
| --- |
| **3. Održavanje javnih površina** |
| **3.1. Održavanje javnih zelenih površina** |
| -prva skupina zelenih površina | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| -druga skupina zelenih površina | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| -Uređenje dječjih igrališta i urbane opreme | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| -zelene površine po MO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| -materijalni troškovi | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| -oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno zelene površine**  | **2.900.000,00** | **2.900.000,00** | **2.900.000,00** | 100,00 |
| **3.2. Održavanje ostalih javnih površina** |
| -održavanje ostalih javnih površina | 800.000,00 | 900.000,00 | 809.595,04 | 89,96 |
| -održavanje javnih fontana | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno ostale površine**  | **880.000,00** | **980.000,00** | **889.595,04** | **90,77** |
|  |  |  |  |  |
| **Ukupno zelene i ostale površine** | **3.780.000,00** | **3.880.000,00** | **3.789.595,04** | **97,67** |
|  |
| **4. Održavanje nerazvrstanih cesta** |
| - održavanje nerazvrstanih cesta | 4.100.000,00 | 4.285.000,00 | 4.101.854,74 | 95,73 |
| -vertikalna i horizontalna prometna signalizacija | 150.000,00 | 124.000,00 | 123.081,00 | 99,26 |
| **UKUPNO** | **4.250.000,00** | **4.409.000,00** | **4.224.935,74** | **95,83** |
|  |
| **5. Održavanje groblja** |
| -prva skupina groblja | 250.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 |
| -druga skupina groblja | 180.000,00 | 240.000,00 | 239.999,96 | 100,00 |
| -treća skupina groblja | 120.000,00 | 0 |  |  |
| **UKUPNO** | **550.000,00** | **550.000,00** | **549.999,96** | **100,00** |
|  |
| **6. Javna rasvjeta** |
| -potrošena energija | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.000.000,00 | 97,56 |
| -troškovi tekućeg održavanja i upravljanja | 1.550.000,00 | 2.100.000,00 | 2.037.922,99 | 97,04 |
| **UKUPNO** | **5.550.000,00** | **6.200.000,00** | **6.037.922,99** | **97,39** |
|  |
| **7. Deratizacija, dezinsekcija i sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama** |
| -deratizacija i dezinsekcija javnih površina | 600.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| -skupljanje i postupanje s neupisanim psima  | 200.000,00 | 223.000,00 | 222.326,61 | 99,70 |
| **UKUPNO** | **800.000,00** | **1.023.000,00** | **1.022.326,61** | **99,93** |
|  |  |  |  |  |
| **8.Tekuće investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada - čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita** |
| -tekuće investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada | 250.000,00 | 210.000,00 | 208.651,24 | 99,36 |
| -čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita | 0 | 39.000,00 | 38.700,00 | 99,23 |
| **UKUPNO** | **250.000,00** | **249.000,00** | **247.351,24** | **99,34** |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA**  | **17.410.000,00** | **21.511.000,00** | **21.029.628,27** | **97,76** |

**IV**

 Ukupni prihodi i primici te ukupni izdaci za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini planirani su Programom u iznosu od 17.410.000,00 kuna, a Izmjenama Programa u iznosu od 21.511.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od **21.029.628,27** kuna.

 Navedeni prihodi i primci koristili su se za izdatke i ostala plaćanja održavanja komunalne infrastrukture na slijedeće komunalne djelatnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| DJELATNOST | KUNA |
| Odvodnju atmosferskih voda  | **78.333,18** |
| Održavanje čistoće javnih površina | **5.079.163,51** |
| Održavanje javnih površina | **3.789.595,04** |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | **4.224.935,74** |
| Održavanje groblja | **549.999,96** |
| Javnu rasvjetu | **6.037.922,99** |
| Dezinsekcija, deratizacija, skupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama | **1.022.326,61** |
| Tekuće investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada, te čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita | **247.351,24** |
| **Ukupno**  | **21.029.628,27** |

 Navedeni prihodi raspoređeni su na nositelja poslova održavanja objekata i uređaja objekata komunalne infrastrukture pojedinih komunalnih djelatnosti.

KLASA: 363-02/16-01/687

URBROJ: 2182/01-03/1-18-6

Šibenik, 29. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK

 Željko Burić, dr.med.,v.r.