Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32. stavak 1. točka 4. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18 – pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 17.  sjednici od  11. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# U 2020. GODINI

I  UVOD

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja građenja.

Programom gradnje komunalne infrastrukture određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati ako ih ima

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja) s naznakom izvora njihova financiranja.

II OPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima gradnje iskazanim u kunama za gradnju komunalne infrastrukture u 2020. godini, te  izvori njihova financiranja navode se u slijedećem pregledu:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Put Gvozdenova | 600.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 1.100.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 1.800.000,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.500.000,00 | Ostale pomoći Komunalni doprinos |
| 2. | Uređenje Ulice kralja Zvonimira | 4.000.000,00 | Komunalna naknada |
| 3. | Uređenje ceste oko crkve sv.Mare | 1.900.000,00 | Komunalni doprinos |
| 4. | Ulica 7. kontinenta | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| 5. | Ulica Branitelja Domovinskog rata | 2.000.000,00 | Komunalni doprinos |
| 6. | Uređenje Ulica Nova VII i VIII | 500.000,00 | Komunalni doprinos |
| 7. | Ulica Mažurice | 300.000,00 | Komunalni doprinos |
| 8. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 2.200.000,00 | Nenamjenski primici od zaduženja |
| 9. | Uređenje javnih površina na Šubićevcu | 500.000,00 | Komunalni doprinos |
| 10. | Uređenje Ulice kraljice Jelene | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| 11. | Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| 12. | Uređenje perivoja R.Visianija | 350.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 14.150.000,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje plaža i obala | 2.000.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| 2. | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 200.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 2.200.000,00 |  |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa | 1.800.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Uređenje parkirališta na Vidicima | 200.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 2.400.000,00 |  |

- Druga pitanja određena ovim zakonom i posebnim zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

| Ostala komunalna infrastruktura i trošak |  | Procjena troškova | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalno opremanje HRVI | 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 245.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u ulici Narodnog preporoda u Ražinama | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| 4. | Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu | 1.000.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna Komunalni doprinos |
| 5. | Izgradnja biciklističkih staza | 400.000,00 | Sredstva Europske unije Komunalni doprinos |
| 6. | Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 300.000,00 | Komunalni doprinos |
| 7. | Trošak Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| 8. | Realizacija programa zaštite divljači | 60.000,00 | Opći prihodi i primici |
| 9. | Semaforizacija raskrižja Njivice | 625.000,00 | Donacije |
| UKUPNO |  | 3.160.000,00 |  |
| S V E U K U P N O |  | 23.710.000,00 |  |

### III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| ## Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 12.770.000,00 |
| 2. Komunalna naknada | 4.000.000,00 |
| 3. Namjenski primici od zaduživanja | 2.200.000,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene (naknade za koncesije na pomorskom dobru) | 2.030.000,00 |
| 5. Opći prihodi i primici | 60.000,00 |
| 6. Ostale pomoći | 1.275.000,00 |
| 7. Donacije | 625.000,00 |
| 8. Pomoći iz državnog proračuna | 500.000,00 |
| 9. Sredstva Europske unije | 250.000,00 |
| S V E U K U P N O: | 23.710.000,00 |

#### IV 	ZAKLJUČNE ODREDBE

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godine stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

KLASA: 363-02/19-01/601

URBROJ: 2182/01-03/1-19-2

Šibenik, 11. prosinca  2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatovićv.r.