Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na  5.  sjednici od  14. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

# U 2022. GODINI

I  UVOD

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja građenja.

Programom gradnje komunalne infrastrukture određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati ako ih ima

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja) s naznakom izvora njihova financiranja.

II OPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima gradnje iskazanim u kunama za gradnju komunalne infrastrukture u 2022. godini, te  izvori njihova financiranja navode se u slijedećem pregledu:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 1.000.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 150.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje ulica u Bogdanovićima | 200.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 1.350.000,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.500.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Uređenje ulica Nova VII i VIII | 900.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 3.000.000,00 | Komunalni doprinos (145.000,00kn), Komunalna naknada (2.855.000,00 kn) |
| 4. | Uređenje ulica u Podsolarskom | 600.000,00 | Komunalni doprinos (300.000,00 kn), Donacije (300.000,00 kn) |
| 5. | Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko | 3.300.000,00 | Komunalni doprinos (600.000,00 kn) Donacije (2.700.000,00 kn) |
| 6. | Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | 1.500.000,00 | Komunalni doprinos |
| 7. | Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku | 250.000,00 | Komunalni doprinos |
| 8. | Rekonstrukcija ulice 3. studenog 1944 | 650.000,00 | Komunalni doprinos |
| 9. | Uređenje ceste za Studentski centar | 250.000,00 | Komunalni doprinos |
| 10. | Uređenje ulica na Jamnjaku | 500.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 12.450.000,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje plaža i obala | 2.400.000,00 | Prihodi za posebne namjene (2.250.000,00 kn) Pomoći iz Županijskog proračuna (150.000,00 kn) |
| 2. | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 200.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 180.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 2.780.000,00 |  |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 1.220.000,00 | Komunalni doprinos (1.115.000,00 kn) Prihodi za posebne namjene (105.000,00 kn) |
| 2. | Uređenje parkirališta na Vidicima | 700.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| 3. | Rekonstrukcija ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 450.000,00 | Komunalni doprinos |
| 4. | Pristupni putovi i parkirališta za tvrđavu sv. Ivan | 720.000,00 | Komunalna naknada |
| 5. | Rekonstrukcija kamenih skala na groblju sv. Ana | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| 6. | Rekonstrukcija Krapanjske ceste | 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 3.590.000,00 |  |

- Druga pitanja određena ovim zakonom i posebnim zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

| Ostala komunalna infrastruktura i trošak |  | Procjena troškova | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 245.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izgradnja ispraćajnih sala | 800.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Izgradnja biciklističke staze | 400.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 1.445.000,00 |  |
| S V E U K U P N O |  | 21.615.000,00 |  |

### III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| ## Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 11.835.000,00 |
| 2. Komunalna naknada | 3.575.000,00 |
| 3. Prihodi za posebne namjene | 3.055.000,00 |
| 4. Donacije | 3.000.000,00 |
| 5. Pomoći iz Županijskog proračuna | 150.000,00 |
| S V E U K U P N O: | 21.615.000,00 |

#### IV 	ZAKLJUČNE ODREDBE

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godine stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

KLASA: 363-02/21-01/210

URBROJ: 2182/01-03/1-21-3

Šibenik, 14. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.