Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na  12. sjednici od  19.  prosinca 2022. godine, donosi

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA

# U 2023. GODINI

I  UVOD

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja građenja.

Programom gradnje komunalne infrastrukture određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati ako ih ima

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja) s naznakom izvora njihova financiranja.

II OPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima gradnje iskazani u eurima za gradnju komunalne infrastrukture u 2023. godini, te  izvori njihova financiranja navode se u slijedećem pregledu:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 133.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 27.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje ulica u Bogdanovićima | 27.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 187.000,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje ulica Nova VII i VIII | 146.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 300.000,00 | Komunalni doprinos (85.000,00) Komunalna naknada ( 215.000,00) |
| 3. | Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000,00 | Komunalni doprinos (50.000,00 ), Donacije (50.000,00) |
| 4. | Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko | 440.000,00 | Komunalni doprinos (80.000,00 kn) Donacije (360.000,00) |
| 5. | Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | 25.000,00 | Komunalni doprinos |
| 6. | Rekonstrukcija ulice 3. studenog 1944 | 6.600,00 | Komunalni doprinos |
| 7. | Uređenje ceste za Studentski centar | 40.000,00 | Komunalni doprinos |
| 8. | Uređenje ulica na Jamnjaku | 6.600,00 | Komunalni doprinos (3.300,00) Donacije (3.300,00) |
| UKUPNO |  | 1.064.200,00 |  |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje plaža i obala | 400.000,00 | Prihodi za posebne namjene (345.000.000,00 ) Pomoći iz Županijskog proračuna (55.000,00 ) |
| 2. | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 27.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 527.000,00 |  |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

| Građevine kom. infrastrukture |  | Procjena troškova građenja | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 186.000,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta | 66.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje parkirališta na Vidicima | 105.000,00 | Komunalni doprinos |
| 4. | Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića | 6.600,00 | Komunalni doprinos |
| 5. | Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka u Mandalini | 9.300,00 | Komunalni doprinos |
| 6. | Uređenje pristupne ceste za Slatku dragu | 200.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
| 7. | Rekonstrukcija ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 60.000,00 | Komunalni doprinos |
| 8. | Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivan | 133.000,00 | Komunalna naknada |
| 9. | Sanacija stepenica na groblju sv. Ana | 53.000,00 | Komunalni doprinos |
| 10. | Rekonstrukcija Krapanjske ceste | 10.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 828.900,00 |  |

- Druga pitanja određena ovim zakonom i posebnim zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

| Ostala komunalna infrastruktura i trošak |  | Procjena troškova | Oznaka izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 32.500,00 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izgradnja ispraćajnih sala | 33.000,00 | Komunalni doprinos |
| 3. | Izgradnja biciklističke staze | 20.000,00 | Komunalni doprinos |
| 4. | Ugradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 53.000,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO |  | 138.500,00 |  |
| S V E U K U P N O |  | 2.745.600,00 |  |

### III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| ## Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 1.517.300,00 |
| 2. Komunalna naknada | 215.000,00 |
| 3. Prihodi za posebne namjene | 345.000,00 |
| 4. Donacije | 613.300,00 |
| 5. Pomoći iz Županijskog proračuna | 55.000,00 |
| S V E U K U P N O: | 2.745.600,00 |

#### IV. 	ZAKLJUČNE ODREDBE

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godine stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

KLASA: 363-02/22-01/16

URBROJ: 2182-01-03/1-22-2

Šibenik,  19. prosinca  2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.