Na temelju članka 37. Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na  7. sjednici,  održanoj 9. lipnja 2022. godine,  donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini

I. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika  u 2021. godini, u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Šibenika”.

KLASA: 363-02/20-01/505

URBROJ: 2182-1-03/1-22-8

Šibenik, 9. lipnja  2022.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18 i 32/20), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2021. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 25. sjednici od 14. prosinca 2020. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/20), a izmjene istog Programa na 3. sjednici od 15. rujna 2021. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.7/21), te na 5. sjednici od 14. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 8/21.).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu I posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 23.595.000,00 kuna, odnosno 24.085.000,00 kuna ( prva izmjena ), te 16.698.000,00 kuna ( druga izmjena ).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2021. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Ulica Put Gvozdenova | 850.000,00 | 850.000,00 | 669.404,88 | 78,75 |
| 2 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 900.000,00 | 700.000,00 | 595.205,75 | 85,03 |
| 3 | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.200,00 | 75,20 |
|  | UKUPNO | 1.850.000,00 | 1.650.000,00 | 1.339.810,63 | 81,20 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 |
| 2 | Uređenje ceste oko crkve sv.Mare | 2.700.000,00 | 3.483.000,00 | 3.482.887,44 | 100,00 |
| 3 | Uređenje Ulice Branitelja Domovinskog rata | 1.900.000,00 | 1.582.000,00 | 1.581.617,78 | 99,98 |
| 4 | Uređenje ulica Nova VII i VIII | 800.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0 |
| 5 | Uređenje dječjih I sportskih igrališta | 2.450.000,00 | 3.261.000,00 | 2.989.936,07 | 91,69 |
| 6 | Uređenje javnih površina na Šubićevcu | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uređenje ullica u Podsolarskom | 3.300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uređenje Perivoja R.Visianija | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Uređenje Ulice Petra Grubišića | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uređenje Zadarske ulice | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uređenje ulica Petra Grubišića I Zadarske | 0 | 31.000,00 | 26.712,50 | 86,17 |
| 12 | Pristupni putovi I parkirališta za tvrđavu sv. Ivana | 0 | 86.000,00 | 85.062,50 | 98,91 |
|  | UKUPNO | 14.500.000,00 | 8.754.000,00 | 8.166.216,29 | 93,29 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 2.850.000,00 | 2.868.000,00 | 2.942.823,93 | 102,29 |
| 2 | Uređenje aleje za branitelje na groblju Kvanj | 70.000,00 | 187.000,00 | 186.218,65 | 99,58 |
| 3 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 200.000,00 | 194.000,00 | 193.532,89 | 99,76 |
|  | UKUPNO | 3.120.000,00 | 3.249.000,00 | 3.322.575,47 | 102,26 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa | 1.600.000,00 | 2.050.000,00 | 1.944.266,70 | 94,84 |
| 2 | Uređenje parkirališta na Vidicima | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu | 400.000,00 | 579.000,00 | 578.555,50 | 99,92 |
|  | UKUPNO | 2.400.000,00 | 2.629.000,00 | 2.522.822,20 | 95,96 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Komunalno opremanje HRVI | 150.000,00 | 80.000,00 | 72.700,83 | 90,88 |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 245.000,00 | 90.000,00 | 35.000,00 | 38,89 |
| 3 | Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u ulici Narodnog preporoda u Ražinama | 200.000,00 | 216.000,00 | 20.537,50 | 9,51 |
| 4 | Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu | 650.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izgradnja biciklističkih staza | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trošak Vijeća za koncesijska odobrenja | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.500,00 | 71,67 |
| 7 | Realizacija programa zaštite divljači | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.725.000,00 | 416.000,00 | 149.738,33 | 35,99 |

| SVEUKUPNO | 23.595.000,00 | 16.698.000,00 | 15.501.162,92 | 92,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2021. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 13.580.000,00 | 10.072.000,00 | 6.537.650,64 | 64,91 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.077.000,00 | 1.118.000,00 | 3.254.256,61 | 291,08 |
| 3. | Prihodi od zaduženja | 1.373.000,00 | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 100,00 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene-naknade za koncesije na pomorskom dobru | 2.700.000,00 | 2.398.000,00 | 2.464.323,93 | 102,77 |
| 5. | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 80.000,00 | 243.518,67 | 304,40 |
| 6. | Ostale pomoći | 1.275.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Donacije | 3.240.000,00 | 387.000,00 | 386.413,07 | 99,84 |
| 8. | Pomoći iz državnog proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 9. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 0 | 470.000,00 | 350.000,00 | 74,47 |
| 10. | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 92.000,00 | 0 |
|  | UKUPNO | 23.595.000,00 | 16.698.000,00 | 15.501.162,92 | 92,81 |

KLASA: 363-02/20-01/505

URBROJ: 2182-01-03/1-22-7

Šibenik, 29. travnja  2022.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.,v.r.