Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 17.  sjednici od 14. prosinca  2023. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA

gradnje komunalne infrastrukture na

području Grada Šibenika u 2023. Godini

- U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22 i 6/23), Glava II. mijenja se i glasi:

II OPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima gradnje iskazanim u eurima, za gradnju komunalne infrastrukture u 2023. godini, te izvori njihova financiranja navode se u slijedećem pregledu:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 133.000,00 | -95.895,00 | 37.105,00 |
| 2. Uređenje ulica u Bogdanovićima | 27.000,00 | 343,00 | 27.343,00 |
| U K U P N O | 160.000,00 | -95.552,00 | 64.448,00 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. Uređenje ulica Nova VII i VIII | 170.000,00 | -33.000,00 | 137.000,00 |
| 2. Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 300.000,00 | 124.000,00 | 424.000,00 |
| 3. Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 4.Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarskom | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 5. Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | 34.156,00 | 10.644,00 | 44.800,00 |
| 6. Rekonstrukcija ulice 3. studenog 1944 | 6.600,00 | -6.268,00 | 332,00 |
| 7. Uređenje ceste za Studentski centar | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 8. Uređenje ulica na Jamnjaku | 6.600,00 | -6.600,00 | 0,00 |
| U K U P N O | 1.132.356,00 | -86.224,00 | 1.046.132,00 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

|  | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. Uređenje plaža i obala | 489.125,00 | 80.875,00 | 570.000,00 |
| 2.Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj | 27.000,00 | -8.600,00 | 18.400,00 |
| 3.Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O | 616.125,00 | -27.725,00 | 588.400,00 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

|  | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 186.000,00 | -116.000,00 | 70.000,00 |
| 2. Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta | 93.000,00 | -79.000,00 | 14.000,00 |
| 3. Uređenje parkirališta na Vidicima | 105.000,00 | 5.000,00 | 110.000,00 |
| 4. Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića | 6.600,00 | -6.268,00 | 332,00 |
| 5. Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka u Mandalini | 9.300,00 | -8.968,00 | 332,00 |
| 6. Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu | 100.000,00 | -99.668,00 | 332,00 |
| 7. Rekonstrukcija ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 60.000,00 | -25.000,00 | 35.000,00 |
| 8. Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivan | 133.000,00 | -130.000,00 | 3.000,00 |
| 9. Sanacija stepenica na groblju sv. Ana | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10. Rekonstrukcija Krapanjske ceste | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O | 792.900,00 | -469.904,00 | 322.996,00 |

- Druga pitanja određena ovim zakonom i posebnim zakonom-ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture | Program | Razlika | Izmjena programa |
| 1. Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 2. Izgradnja ispraćajnih sala po MO | 33.000,00 | -32.668,00 | 332,00 |
| 3. Izgradnja biciklističke staze | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 4. Ugradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 38.000,00 | 4.000,00 | 42.000,00 |
| U K U P N O | 123.500,00 | -48.668,00 | 74.832,00 |

| SVEUKUPNO | 2.824.881,00 | -728.073,00 | 2.096.808,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Glava III. mijenja se i glasi:

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTURKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| Izvor financijskih sredstava | Program | Razlika | Izmjena Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Komunalni doprinos | 1.607.456,00 | -399.648,00 | 1.207.808,00 |
| 2. Komunalna naknada | 215.000,00 | -115.000,00 | 100.000,00 |
| 3. Prihodi za posebne namjene | 369.125,00 | 15.875,00 | 385.000,00 |
| 4. Donacije | 413.300,00 | -139.300,00 | 274.000,00 |
| 5. Pomoći iz županijskog proračuna | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 |
| 6. Pomoći iz državnog proračuna | 165.000,00 | -100.000,00 | 65.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 2.824.881,00 | -728.073,00 | 2.096.808,00 |

3. Ove Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 363-02/22-01/16

URBROJ: 2182-1-03/1-23-7

Šibenik, 14. prosinca  2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović,v.r.