Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18 i 32/20), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2022. GODINI

I

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2022. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 5. sjednici od 14. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 8/21), a izmjene istog Programa na 7. sjednici od 09. lipnja 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.6/22), te na 12 sjednici od 19. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/22.).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu I posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 21.615.000,00 kuna, odnosno 19.415.000,00 kuna ( prva izmjena ), te 11.165.000,00 kuna ( druga izmjena ).

II

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2022. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 898.903,06 | 99,88 |
| 2 | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 150.000,00 | 200.000,00 | 151.767,15 | 75,88 |
| 3 | Uređenje ulica u Bogdanovićima | 200.000,00 | 5.000,00 | 4.375,00 | 87,50 |
|  | UKUPNO | 1.350.000,00 | 1.105.000,00 | 1.055.045,21 | 95,48 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete na rivi u Gradu Šibeniku | 1.150.000,00 | 1.912.000,00 | 1.911.542,56 | 99,98 |
| 2 | Uređenje ulica Nova VII I VIII | 900.000,00 | 31.000,00 | 30.250,00 | 97,50 |
| 3 | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 293.470,00 | 73,37 |
| 4 | Uređenje ulica u Podsolarskom | 600.000,00 | 0 | 0 |  |
| 5 | Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko | 3.300.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 6 | Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.110.294,93 | 74,02 |
| 7 | Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku | 250.000,00 | 279.000,00 | 278.404,16 | 99,79 |
| 8 | Rekonstrukcija ulice 3. studenog 1944 | 650.000,00 | 30.000,00 | 0 |  |
| 9 | Uređenje ceste za Studentski centar | 250.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 97,06 |
| 10 | Uređenje ulica na Jamnjaku | 500.000,00 | 50.000,00 | 0 |  |
|  | UKUPNO | 12.450.000,00 | 4.332.000,00 | 3.653.461,65 | 84,34 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 2.400.000,00 | 3.490.000,00 | 2.599.312,30 | 74,48 |
| 2 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 200.000,00 | 164.000,00 | 163.055,41 | 99,42 |
| 3 | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 180.000,00 | 50.000,00 | 44.237,50 | 88,48 |
|  | UKUPNO | 2.780.000,00 | 3.704.000,00 | 2.806.605,21 | 75,77 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 1.220.000,00 | 500.000,00 | 306.773,74 | 61,35 |
| 2 | Uređenje parkirališta na Vidicima | 700.000,00 | 24.000,00 | 23.875,00 | 99,48 |
| 3. | Rekonstrukcija ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 450.000,00 | 200.000,00 | 3.500,00 | 1,75 |
| 4. | Pristupni putovi i parkirališta za tvrđavu sv. Ivan | 720.000,00 | 700.000,00 | 672.082,88 | 96,01 |
| 5. | Rekonstrukcija kamenih skala na groblju sv. Ana | 400.000,00 | 100.000,00 | 0 |  |
| 6. | Rekonstrukcija Krapanjske ceste | 100.000,00 | 0 | 0 |  |
|  | UKUPNO | 3.590.000,00 | 1.524.000,00 | 1.006.231,62 | 66,03 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 245.000,00 | 100.000,00 | 38.250,00 | 38,25 |
| 2 | Izgradnja ispraćajnih sala | 800.000,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Izgradnja biciklističke staze | 400.000,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Ugradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 0 | 400.000,00 | 0 |  |
|  | UKUPNO | 1.445.000,00 | 500.000,00 | 38.250,00 | 7,65 |

| SVEUKUPNO | 21.615.000,00 | 11.165.000,00 | 8.559.593,69 | 76,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2021. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 11.835.000,00 | 7.400.000,00 | 5.786.101,38 | 78,19 |
| 2. | Komunalna naknada | 3.575.000,00 | 170.000,00 | 60.692,15 | 35,70 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 3.055.000,00 | 2.755.000,00 | 2.375.183,91 | 86,21 |
| 4. | Donacije | 3.000.000,00 | 0 | 0 |  |
| 5. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 150.000,00 | 450.000,00 | 0 |  |
| 6. | Pomoći iz državnog proračuna | 0 | 390.000,00 | 337.616,25 | 86,57 |
|  | UKUPNO | 21.615.000,00 | 11.165.000,00 | 8.559.593,69 | 76,66 |

KLASA: 363-01/21-01/210

URBROJ: 2182-01-03/1-23-9

Šibenik, 24. travnja  2023.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće Grada Šibenika

2. Upravni odjel za komunalne

djelatnosti – ovdje

3. Upravni odjel za financije-ovdje

4. Dokumentacija – ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 5 sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu i objavilo ga u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, broj 8/21, te izmjene istog na 7. sjednici od 09. lipnja 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 6/22), te na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.12/22.).

Program se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljio na izvješću o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom iz prethodnog stavka ovog Obrazloženja određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,

- druga pitanja određena Zakonom i posebnim zakonom.

Program je ostvaren u manjem obimu od planiranog ( 64,77 % ).

1. U skladu sa Programom dovršeni su projekti:

-uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj, uređenje Ulice  Petra Grubišića, uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku, te pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana.

2. U manjem obimu realizirani su projekti: izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine (38,25 %), rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika (61,35%),  nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta ( 75,88 %), te uređenje dječjih i sportskih igrališta ( 58,69%).

3. U skladu sa Izmjenama Programa ( umanjenje planiranih sredstava za provedbu projekata u tekućoj godini) realizirani su tek počeci projekata: uređenje ulica Nova VII i i Nova VIII (97,58%),  uređenje parkirališta na Vidicima (99,42%), uređenje ulica u Bogdanovićima (87,50%),  izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko (100,00%), te uređenje ceste za Studentski centar (97,06%).

4. Projekti koji se nisu realizirali:  uređenje ulica u Podsolarskom, izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima,  izgradnja ispraćajnih sala, rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944.,  uređenje ulica na Jamnjaku,  sanacija stepenica na groblju sv. Ane,  rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama,  rekonstrukcija Krapanjske ceste, te  izgradnja biciklističke staze.

Predmetnim programom predviđena je gradnja nekih građevina komunalne infrastrukture, koje su navedene u prethodnim stavcima, a koje u 2022. godini ipak nisu izgrađene, a razlog tome je, u najvećem broju slučajeva, u neriješenim imovinsko pravnim odnosima, ili izgradnja nije dovršena u 2022. godini, te je izgradnja ili dovršenje istih planirano u 2023. godini.

Člankom 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da gradonačelnik podnosi gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.