Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj  68/18, 110/18 i 32/20), gradonačelnik Grada Šibenika, podnosi Gradskom vijeću Grada Šibenika

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2023. GODINI

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 12/22), a izmjene istog Programa na 14. sjednici od 16. lipnja 2023. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br.6/23), te na 17. sjednici od 14. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, br. 10/23).

Programom gradnje komunalne infrastrukture odredile su se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi: u uređenim dijelovima građevinskog područja , radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izvan građevinskog područja, te su određene postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  U  Programu su utvrđena i druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu I posebnim Zakonom, opis i opseg poslova i financijska sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u iznosu od 2.745.600,00 eura, odnosno 2.824.881,00 eura (prva izmjena), te 2.096.808,00 eura (druga izmjena).

II.

Objekti i naznaka poslova s troškovima iskazanim u eurima za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2023. godini iznosili su:

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete u GČ i MO | 133.000,00 | 37.105,00 | 24.566,94 | 66,21 |
| 2 | Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta | 27.000,00 | 0 |  | 0 |
| 3 | Uređenje ulica u Bogdanovićima | 27.000,00 | 27.343,00 | 27.334,38 | 99,97 |
|  | UKUPNO | 187.000,00 | 64.448,00 | 51.901,32 | 80,53 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1. | Uređenje ulica Nova VII I VIII | 146.000,00 | 137.000,00 | 114.775,30 | 83,78 |
| 2. | Uređenje dječjih i sportskih igrališta | 300.000,00 | 424.000,00 | 401.580,96 | 94,71 |
| 3. | Uređenje ulica u Podsolarskom | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko | 440.000,00 | 400.000,00 | 434.752,35 | 98,81 |
| 5. | Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske | 25.000,00 | 44.800,00 | 44.772,98 | 99,94 |
| 6. | Rekonstrukcija ulice 3. studenog 1944 | 6.600,00 | 332,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | Uređenje ceste za Studentski centar | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Uređenje ulica na Jamnjaku | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 1.064.200,00 | 1.046.132,00 | 995.881,59 | 95,20 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Uređenje plaža i obala | 400.000,00 | 570.000,00 | 591.173,92 | 103,71 |
| 2 | Uređenje pristupnih i protupožarnih puteva oko groblja Kvanj | 27.000,00 | 18.400,00 | 18.396,95 | 99,98 |
| 3 | Uređenje platoa ispred Biskupskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 527.000,00 | 588.400,00 | 609.570,87 | 103,60 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Grada Šibenika | 186.000,00 | 70.000,00 | 64.959,99 | 92,80 |
| 2 | Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta | 66.000,00 | 14.000,00 | 11.579,49 | 82,71 |
| 3. | Uređenje parkirališta na Vidicima | 105.000,00 | 110.000,00 | 78.221,04 | 71,11 |
| 4. | Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića I Đure Đakovića | 6.600,00 | 332,00 | 331,81 | 99,94 |
| 5. | Uređenje ulica Jerka Šižgorića I MiIice I Turka u Mandalini | 9.300,00 | 332,00 | 0 | 0 |
| 6. | Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu | 200.000,00 | 332,00 | 331,81 | 99,94 |
| 7. | Rekonstrukcija ulice Narodnog preporoda u Ražinama | 60.000,00 | 35.000,00 | 25.847,76 | 73,85 |
| 8. | Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivan | 133.000,00 | 3.000,00 | 2.986,26 | 99,54 |
| 9. | Sanacija stepenica na groblju sv. Ana | 53.000,00 | 90.000,00 | 94.710,20 | 105,23 |
| 10 | Rekonstrukcija Krapanjske ceste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 828.900,00 | 322.996,00 | 278.968,36 | 86,39 |

- Druga pitanja određena Zakonom – ostala komunalna infrastruktura i trošak

|  | Građevine kom. infrastrukture | Procijenjeni troškovi u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena programa | Ostvarenje programa | Indeks |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine | 32.500,00 | 32.500,00 | 7.865,51 | 24,20 |
| 2 | Izgradnja ispraćajnih sala | 33.000,00 | 332,00 | 0 | 0 |
| 3 | Izgradnja biciklističke staze | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ugradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima | 53.000,00 | 42.000,00 | 40.758,45 | 97,04 |
|  | UKUPNO | 138.500,00 | 74.832,00 | 48.623,96 | 64,98 |

| SVEUKUPNO | 2.745.600,00 | 2.096.808,00 | 1.984.946,10 | 94,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III.

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s naznakom troškova građenja u 2023. godini, bio je slijedeći:

|  | Izvor financijskih sredstava | Iznos u eurima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program | Izmjena Programa | Ostvarenje Programa | Indeks |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.517.300,00 | 1.207.808,00 | 1.078.768,02 | 89,32 |
| 2. | Komunalna naknada | 215.000,00 | 100.000,00 | 11.595,00 | 11,60 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 345.000,00 | 385.000,00 | 370.613,50 | 96,26 |
| 4. | Donacije | 613.300,00 | 274.000,00 | 303.409,16 | 110,73 |
| 5. | Pomoći iz Županijskog proračuna | 55.000,00 | 65.000,00 | 155.560,42 | 239,32 |
| 6. | Pomoći iz državnog proračuna | 0 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO | 2.745.600,00 | 2.096.808,00 | 1.984.946,10 | 94,67 |

KLASA: 363-02/22-01/16

URBROJ: 2182-1-03-24-8

Šibenik,  26. travnja 2024.

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr.med.,v.r.