Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21 ), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 4. sjednici od  19. prosinca  2025.  godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na

području Grada Šibenika u 2026. godini

I. UVOD

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2026. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na održavanje komunalne infrastrukture slijedećih komunalnih djelatnosti:

      - održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda,

      - održavanja čistoće javnih površina,

      - održavanje zelenih i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

      - održavanja nerazvrstanih cesta,

      - održavanja groblja,

      - održavanje javne rasvjete,

      - deratizacije, dezinsekcije i sakupljanja i postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama i

      - uređenje plaža.

Ovim Programom se za navedene komunalne djelatnosti uređuju opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, te iskaz potrebnih financijskih sredstava za njegovo ostvarivanje.

Način, normativi i ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture utvrđeni su na temelju programa komunalnih trgovačkih društava za 2026. godinu, osim djelatnosti javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta i dijela održavanja javnih površina za koje su navedeni pokazatelji utvrđeni na temelju ostvarenog u prethodnim godinama, te podataka iz troškovnika pisanih ugovora s trgovačkim društvima kojima su obavljanje komunalnih poslova odnosnih komunalnih djelatnosti povjereni za četverogodišnje razdoblje.

Novčana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje fasada zgrada i javnih površina  utvrđena su na temelju procjene.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa temelji se na ravnoteži prihodne i rashodne strane. Prihodi i primici te izdaci i ostala plaćanja temelje se na planiranom ukupnom godišnjem iznosu komunalne naknade, proračunskim sredstvima te planiranim prihodima po posebnim propisima – Zakon o cestama, planiranim prihodima iz boravišne pristojbe, odnosno utvrđenoj strukturi raspodjele u Proračunu Grada Šibenika za 2026. godinu.

II. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.   ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Poslove održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda obavljat će “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Šibenik, a čine ih:

- ručno čišćenje taložnica slivnih rešetki,

- ručno čišćenje taložnica slivnih rešetki na stepenicama,

- odvoz materijala na odlagalište,

- popravak ili odčepljivanje priključka na kanal. kolektora,

- zamjena slivnih rešetki.

2.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javno prometnih površina (dalje u tekstu: J.P.P.) obavljat će “ZELENI GRAD ŠIBENIK” d.o.o. Šibenik.

Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čini područje Grada Šibenika i prigradskih naselja ukupne površine od 76.008.180 m2.

U prigradskim naseljima se vrše akcije pročišćavanja vezane uz najavljena događanja.

Čišćenje J.P.P. obavljat će se u pravilu od 7 do 14 sati, pročišćavanje od 14 do 21 sat, dok će se pranje obavljati noću od 23 do 6 sati.

Strojno pranje J.P.P. obavljat će se u vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, dok će se ručno obavljati u vremenskom razdoblju od 05. lipnja do 16. rujna.

2.1.ČIŠĆENJE J.P.P.

Javne površine (ulice, trgovi, nogostupi, parkovi i slično) prema njihovom značenju, stupnju onečišćenja te učestalosti čišćenja razvrstavaju se u slijedeće skupine:

Tablica 1.

| ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Površina u m2 | Intenzitet čišćenja |  | U k u p n o |
|  |  |  |  | čišćenje površina u m2 |
|  |  | Tjedno - Mjesečno | Godišnje | godišnje (2 x 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 67.060 | 7 | 364 | 24.409.840 |
| II | 85.515 | 3 | 156 | 13.340.340 |
| III | 115.965 | 1 mjesečno | 12 | 1.391.580 |
| IV | 85.910 | 1 mjesečno | 12 | 1.030.920 |
| V | 87.680 | 1 mjesečno | 12 | 1.052.160 |
| 0 | 8.200 | 1 mjesečno | 12 | 98.400 |
| UKUPNO: | 450.330 |  |  | 41.323.240 |

Prosječni normativ čišćenja J.P.P. na razini Republike Hrvatske iznosi 1.200 m2 za jedan sat rada brutto J.P.P., dok je raspoloživi fond sati radnika 2088 sata za 2026. godinu, to uključuje 2016 radnih sati i 72 sati koji se odnose na blagdane/praznike.

Na temelju iznijetog potrebno je za godišnje čišćenje (41.323.240 m2 : 1200 m2) = 34.436 sati rada ili (34.436 : 1 750 efektivnih sati rada) = 19,7 radnika.

Rad čistilice 2,6 sati dnevno, što na nivou godine iznosi 678 sati rada.

Osim toga, od 1. lipnja do 30. rujna na Zlarinu, Kapriju i Žirju radi po jedan radnik, u Brodarici, Rezalište-plaža, Jadriji Zatonu, Zablaću, Raslini, Jadrtovcu, Žaboriću i Grebaštici radi jedan radnik. Ukupan broj sati na nivou godine vidljiv je u tablici 2.

Pranje i čišćenje kamenih površina stare gradske jezgre obavlja se od 01. siječnja do 31.prosinca, te u izvanrednim situacijama i po potrebi. Pranje se ne odnosi na pranje Poljane. Rad stroja za čišćenje dva sata dnevno što za navedeni period iznosi 210 sati. Pojačano pranje će se odvijati u periodu od 01.lipnja – 30. rujna Pranje Poljane, obzirom se radi o specijaliziranom zahvatu odnosno stroju za pranje kojim društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. ne raspolaže, izvodit će pravna ili fizička osoba odabrana u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Tablica 2.

| Lokacija | Broj radnika | Period | Raspored rada | Broj sati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žirje | 1 radnik | 4 mjeseca | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Zlarin | 1 radnik | 4 mjeseca | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Kaprije | 1 radnik | 4 mjeseca | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Plaža Banj | 1 radnik | 4 mjeseca | 6 dana x 7h | 735 |
| Brodarica | 1 radnik | 4 mjeseca | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Rezalište – plaža | 1 radnik | 4 mjeseca | 7 danax 8h x 2 smjene | 1.952 |
| Jadrija | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax4h | 352 |
| Zaton | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Zablaće | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Raslina | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Jadrtovac | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax4h | 352 |
| Žaborić | 1 radnik | 4mjeseci | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Grebaštica | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax7h , subota 5h | 701 |
| Šparadići | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax4h | 352 |
| Krapanj | 1 radnik | 4 mjeseci | 5 danax4h | 352 |
| Ukupno sati : |  |  |  | 10.404 |

Ukupno 10.404 sata rada : 1.750 efektivnih sati rada = 5,95 radnika.

Dakle, za ukupno čišćenje J.P.P. potrebno je 34.436 sati rada + 10.404 sati rada =  36.872,45 sati rada   ili 25,6 radnika.

NAPOMENA:

U navedene površine nisu ušle slijedeće površine koje su u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba koji su sami dužni organizirati čišćenje:

- AUTOBUSNI KOLODVOR

- TRŽNICA I PARKIRALIŠTE LUKA

- POVRŠINE OKO ROBNE KUĆE „CITY LIFE“

- PARKIRALIŠTE KOD POLIKLINIKE

- PROSTOR OKO TEHNIČKE ŠKOLE I PARKINGA

- POVRŠINA OKO ZGRADE I DVORIŠTA O.Š. TINA UJEVIĆA, O.Š. JURJA ŠIŽGORIĆA, OŠ VIDICI (SPORTSKA DVORANA NA BALDEKINU– OSIM PODHODNIKA) , OŠ METERIZE, VELEUČILIŠTE

- O.Š. FAUSTA VRANČIĆA ,O.Š. PETAR KREŠIMIR IV, OŠ VIDICI

- PROSTOR OKO OŠ JURJA DALMATINCA I IGRALIŠTE

- POVRŠINE ŽELJEZNIČKE STANICE

- POVRŠINE OKO TRGOVAČKIH CENTARA: KONZUM, DALMARE, PLODINE, TOMMY, SUPERNOVA, LIDL, KAUFLAND, ERA

- PARKIRALIŠTE DRAGA

- PARKIRALIŠTE NA TRŽNICI

- PARKIRALIŠTE KOD ŽELJEZNIČKOG KOLODVORA

- PARKIRALIŠTE KOD RADIO RITMA

- PARKIRALIŠTE GAT VRULJE

2.2. PRANJE J.P.P.

Pranje se vrši na dva načina:

2.2.1. strojno-prometnice (auto cisternom i Mathieu perilicom čistilicom, štrafiksom)

2.2.2. ručno-gumena ili vatrogasna crijeva

Planirani učinci za 2026. godinu prikazuju se u slijedećoj tablici:

Tablica 3.

| PRANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STROJNO |  |  |  | RUČNO |  |  |  |
| Kateg. | m2 | Broj pranja | Godišnje pranje u m2(2 x 3) | Kateg. | m2 | Broj pranja | Godišnje pranje u m2 (2 x 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 70.000 | 33,54 | 2.347.800 | I | 9 200 | 18 | 165.600 |
| II | 70.000 | 33,54 | 2.347.800 | II | 10 400 | 18 | 187.200 |
| UKUPNO: | 140.000 |  | 4.695.600 |  | 19.600 |  | 352.800 |

2.2.1. Strojno pranje:

Normativ za strojno pranje iznosi 12.500 m2 za jedan sat rada. Za jedan dan opere se (12.500 m2 x 7 sati rada)  87.500 m2.

Ukupna površina od 140.000 m2 oprat će se za (140.000 m2 : 87.500 m2) 1,6 dana.

J.P.P. prati će se 114,4 radnih dana. Zato je potrebno obaviti ( 114,4 radna dana : 1,6 radnih dana) 71,5 pranja. Ukupno će se utrošiti ( 140.000 m2 x 71,5 pranja : 12.500 m2) 800 sati rada. Također će se čistilicom održavati naselja Zablaće, Brodarica, Jadrtovac, Žaborić, Zaton, Raslina za što će biti potrebno 56 sati.

2.2.2. Ručno pranje

Normativ za ručno pranje iznosi 900 m2 za jedan sat rada. Za jedan dan opere se (900 m2 x 7 sati rada) 6.300 m2.

Ukupna površina od 19.600 m2 oprat će se za (19.600 m2 : 6.300 m2) 3,1 radnih dana. J.P.P. prati će se tjedno 3,1 radni dan u periodu od 18 tjedana (trajanje sezone).

Ukupni sati rada  iznose 781 sat na temelju izračuna : 18 tjedana x 3,1dan x 7 sati x 2 radnika

Osim toga po potrebi će se vršiti pranje pothodnika kod sportske dvorane na Baldekinu, pothodnika na Meterizama, Bute Harolda Bilinića i stubište u Dragi (kod zgrade ex. Slobodne plovidbe).

2.2.3. Čišćenje fasada i javnih gradskih površina od grafita

U 2026. godini čišćenje fasada zgrada i javnih površina od grafita obavljat će se na temelju  Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima, te Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 1/19, 9/19, 6/21, 6/22 i 6/23) prema kojoj će iste poslove obavljati „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik.

„Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. će uklanjati grafite s opremom koju ima na raspolaganju, a ukoliko navedena oprema ne bude zadovoljavajuća i bude potrebe za specijaliziranim zahvatom odnosno strojem kojim društvo „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. ne raspolaže, izvodit će pravna ili fizička osoba odabrana u skladu s propisima o javnoj nabavi.

2.3. ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA

Javni nužnik u Ulici Starog kazališta bb bit će otvoren 365 dana, po 2 sati dnevno, što daje ukupno 700 sati rada ili (700 sati: 1.750 efekt. sati rada) = 0,4 radnika.

Javni nužnik kod Gradske vijećnice biti će otvoren 210 dana (04. travnja do 30. listopada) po četrnaest sati dnevno što daje ukupno 2.940 sati ili (2.940 sati : 1.750 efekt. sati rada) = 1,68 radnika.

Za održavanje javnih nužnika potrebno je 3.640 sati rada ili 2,08 radnika.

2.4. TROŠAK ODRŽAVANJA PLAŽA TIJEKOM GODINE

Trošak održavanja plaža tijekom godine (pražnjenje košarica, uklanjanje otpada, nabava i dostava košarica i održavanje istih) planiran je u iznosu od 67.500,00 eura.

2.5. TROŠKOVI SANITARNOG ČVORA – REZALIŠTE

Troškovi sanitarnog čvora na plaži Rezalište u periodu od 01. lipnja -30. rujna (Rad 2 djelatnika 4 mjeseca, te popravak i zamjena sanitarija , higijenske potrepštine) planirano je u iznosu 21.875,00 eura.

2.6. TROŠKOVI SANITARNOG ČVORA – JADRIJA

Troškovi sanitarnog  čvora na plaži Jadrija u periodu od 01. lipnja - 30. rujna (Rad djelatnika po potrebi, popravak i zamjena sanitarija, higijenske potrepštine) planirano je u iznosu 16.250,00 eura.

2.7. SAKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE ZEMLJE, MULJA, ŠLJUNKA I OSTALOG MATERIJALA SA J.P.P.

S obzirom na specifičnu konfiguraciju terena Grada, za vrijeme oborina dolazi do velike količine zemlje, mulja, šljunka i ostalog materijala na J.P.P. koje je potrebno hitno sakupiti, odvesti i odložiti.

Pored ostalih sudionika i „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik sudjeluje u saniranju onečišćenja nastalih na nelegalnim odlagalištima J.P.P.. Prema stanju iz 2025. u 2026. godini očekujemo da će se za sakupljanje, odvoz i odlaganje odvesti 927 m³ raznog materijala.

2.8. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S J.P.P

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa od Vidika Ul.Stjepana Radića, Ul.Kralja Zvonimira, Ul. 29.listopada 1918., Ul.Vladimira Nazora, Ul. Obala oslobođenja, Ul. Obala palih omladinaca, Ul. Obala Hrvatske mornarice, Ul. Put Splita, Ul.Ante Šupuka, Ul. 8.dalmatinske udarne brigade, Ul. Bana Josipa Jelačića, Trg ispred Gradske vijećnice i katedrale Sv.Jakova, Poljana, Stara gradska jezgra.

Vlasnici i korisnici stanova, zgrada, poslovnih prostorija i drugih objekata dužni su, čim vremenske prilike omoguće, očistiti javne površine ispred istih na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka (čl.113. Odluke o komunalnom redu).

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica na malo, kolodvora, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja, odnosno obavlja poslovnu djelatnost (čl.113. Odluke o komunalnom redu).

Radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja, J.P.P. se moraju posipati odgovarajućim materijalom. Fizičke i pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s J.P.P. dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana J.P.P. ukloni u roku od najduže pet dana nakon otapanja snijega i leda. Komunalno redarstvo Grada provodi nadzor provedbi ovih odluka.

3.  ODRŽAVANJE ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Poslove održavanja javnih površina u dijelu održavanja javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta i dijelu urbane opreme obavljat će “Zeleni grad  Šibenik” d.o.o. Šibenik.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

  - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat će “Zeleni grad Šibenik” d.o.o. Šibenik prema Programu održavanja zelenih i javnih površina u Gradu Šibeniku za 2026. godinu. Gradske javne zelene površine dijele se u dvije kategorije prema intenzitetu održavanja te posebnu skupinu koju čine zelene površine u pojedinim mjesnim odborima različitog intenziteta održavanja.

Prvu kategoriju zelenih površina čine:

| 1 | Perivoj Roberta Visianija | 4.163 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Park Luje Marune | 1.354 m2 |
| 3 | Obala dr. Franje Tuđmana i Obala palih omladinaca | 3.739 m2 |
| 4 | Zelene površine u ulici V. Nazora i Sarajevskoj ulici | 582 m2 |
| 5 | Zelene površine ispred Krešimirova doma | 170 m2 |
| 6 | Zelene površine kod autobusnog kolodvora | 95 m2 |
| 7 | Površine ispred Gradske knjižnice | 718 m2 |
| 8 | Površine u Ul.Kralja Zvonimira (Stari Pazar) | 179 m2 |
| 9 | Površine na Trgu Dražena Petrovića | 205 m2 |
| 10 | Spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu | 2.563 m2 |
| 11 | Površine u Ulici S.Radića (površine ispred ex „Riječanke“, spomenik Draženu Petroviću, Šibeniku u srcu, ex Gradska knjižnica, površine ispred „Kožare“, živica kod i nasuprot Gospe van Grada, površine nasuprot spomenika na Baldekinu i zelene površine kod O.Š. J.Šižgorić | 3. 282 m2 |
| 12 | Površine u Ulici fra J.Milete | 555 m2 |
| 13 | Površine na Trgu Andrije Hebranga | 3.023 m2 |
| 14 | Površine uz Vukovarsku ulicu | 1.521 m2 |
| 15 | Zelene površine na kružnom toku u Mandalini | 1.503 m2 |
| 16 | Zeleni otoci na ulazima u grad (zapadna i istočna strana) | 2.646 m2 |
| 17 | Zeleni otoci na kružnom toku na Meterizama | 4.074 m2 |
| 18 | Plaža Rezalište | 2.574 m2 |
| 19 | Površine kod sv. Frane | 263 m2 |
| 20 | Ulica Stjepana Radića ( od crvenog nebodera do ljekarne ) | 1.246 m2 |
| 21 | Obala prvoboraca, kod veslačkog kluba | 476 m2 |
| 22 | Put Bioca, od Vinarije do Kvanja | 3.346 m2 |
| 23 | Put Bioca, zelena površina | 240 m2 |
| 24 | Površine na Šibenskom mostu | 620 m2 |
| 25 | Zeleni otoci na Ražinskoj petlji (veliki rotor, mali rotor, pokosi, bankine-razdjelni otoci) | 4.500 m2 |
|  | UKUPNA POVRŠINA | 43.638 m2 |

Prva skupina zelenih površina prostire se na 43.638 m2 zemljišta, a njihovo održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, trajnica, ukrasnog grmlja, drveća, živica, staza, površina pod tucanikom, zelenih otoka na ulazima u grad, košnja motornom kosilicom, održavanja vrtnih klupa i vodoskoka.

Drugu kategoriju zelenih površina čine:

| 1 | Stambeno naselje Meterize | 13.047 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Površine na Baldekinu | 11.582 m2 |
| 3 | Stambeno naselje Vidici | 42.025 m2 |
| 4 | Stambeno naselje Krvavice | 14.601 m2 |
| 5 | Ulica V.Lisinskog (sportska dvorana) | 1.941 m2 |
| 6 | Stambeno naselje Šubićevac | 19.685 m2 |
| 7 | Park šuma Šubićevac (oko dječjeg igrališta) | 2.700 m2 |
| 8 | Površine oko zgrade Kožare | 626 m2 |
| 9 | Površine ispred pošte u Crnici | 350 m2 |
| 10 | Površine ispred zgrade policije | 177 m2 |
| 11 | Park u Zadarskoj ulici | 53 m2 |
| 12 | „Park Strijeljanih“ | 12.088 m2 |
| 13 | Perivoj Ane Rukavine | 3.267 m2 |
| 14 | Ražine, centar | 2.035 m2 |
| 15 | Površine na križanju u Podsolarskom i Zablaću | 541 m2 |
|  | UKUPNA POVRŠINA: | 124.988 m2 |

Druga skupina zelenih površina prostire se na  124.988 m2 zemljišta.

Radove održavanja čine poslovi uređenja cvjetnjaka, grmova i trajnica, stablašica, travnjaka, grmlja, drveća i živica, košnja motornom kosilicom, te popravak vrtnih klupa i održavanje dječjih igrališta.

    - UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U POJEDINIM MJESNIM ODBORIMA

MO Raslina – centar – 4.059 m2

Orezivanje tamarisa, grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak I kategorije- košnja motornom kosilicom 2 puta mjesečno od proljeća do jeseni, 1 puta mjesečno od jeseni do proljeća, skupljanje otkosa i odvoz na deponij, gnojidba umjetnim i organskim gnojivom 2 puta godišnje. Renoviranje uništenog travnjaka.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Trajnice -okopavanje 3 puta godišnje, orezivanje i njega, dopuna uništenih trajnica, gnojidba u   proljeće i jesen, tretiranje zaštitnim sredstvima po potrebi.

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima prema potrebi, sadnja novih te zalijevanje.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

MO Zaton – centar – 2.616 m2

Orezivanje grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak I kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta mjesečno od proljeća do jeseni, 1 put mjesečno od jeseni do proljeća, skupljanje otkosa i odvoz na deponij, gnojidba umjetnim i organskim gnojivom 2 puta godišnje. Renoviranje uništenog travnjaka.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Orezivanje stablašica svakih 3 godine, tretiranje zaštitnim sredstvima prema potrebi, sadnja novih, te zalijevanje.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

MO Brodarica 6.046 m²

Orezivanje tamarisa, grmova i trajnica 2 puta godišnje.

Travnjak, II kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa  i odvoz na deponij.

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima po potrebi, sadnja novih te zalijevanje.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

MO Žaborić – centar 931 m2.

Orezivanje tamarisa, grmova i trajnica 2 puta godišnje.

Orezivanje palmi, tretiranje zaštitnim sredstvima protiv palmine pipe u jesen i proljeće.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

Materijal za održavanje zelenih površina: stajsko i umjetno gnojivo, zaštitna sredstva.

MO Grebaštica - centar 4.213 m2

Orezivanje tamarisa 2 puta godišnje.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

MO Jadrtovac – 1.525 m2

Orezivanje tamarisa, grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

MO Zlarin – 3.765 m2

Orezivanje tamarisa, grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima prema potrebi, sadnja novih te zalijevanje.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

Materijal za održavanje zelenih površina: stajsko i umjetno gnojivo, zaštitna sredstva.

MO Vrpolje – 1.059 m2

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

MO Kaprije – 250 m2

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Stablašice - okopavanje i zalijevanje vaza u ljetnim mjesecima, 2 puta mjesečno.

MO Lozovac –  od Atriuma do ulaza u NP Krka 4.391 m2

Travnjak II kategorije – košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa i odvoz na deponij.

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima prema potrebi, sadnja novih te zalijevanje.

GČ Jadrija – centar 17.487 m²

Orezivanje tamarisa, grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak I kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta mjesečno od proljeća do jeseni, 1 put mjesečno od  jeseni do proljeća, skupljanje otkosa i odvoz na deponij, gnojidba umjetnim i organskim gnojivom 2 puta godišnje. Renoviranje uništenog travnjaka.

Travnjak II kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa  i odvoz na deponij.

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima po potrebi, sadnja novih, te zalijevanje.

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

Materijal za održavanje zelenih površina: stajsko i umjetno gnojivo, zaštitna sredstva.

GČ Zablaće – centar 8.817 m²

Orezivanje maslina, tamarisa i grmova 1 put godišnje.

Travnjak II kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa  i odvoz na deponij,

Nabava i zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama, bojanje.

Materijal za održavanje zelenih površina: stajsko i umjetno gnojivo, zaštitna sredstva.

GČ Mandalina – 5.758 m²

Orezivanje grmova, trajnica i živice 2 puta godišnje.

Travnjak, II kategorije - košnja motornom kosilicom 2 puta godišnje, skupljanje većeg pokosa  i odvoz na deponij,

Orezivanje stablašica svakih 5 godina, tretiranje zaštitnim sredstvima po potrebi, sadnja novih te zalijevanje.

Materijal za održavanje zelenih površina: zaštitna sredstva.

3.1.2. PLAN SADNJE STABALA

Sadnja stabala na hortikulturnim površinama u kvartovima i mjesnim odborima. Vrsta stabla zavisi o području u kojem se sadi.

3.1.3. AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE HORTIKULTURNIH POVRŠINA

Površine na kojima bi trebalo ugraditi automatski sustav za navodnjavanje :

- Meterize, dječje igralište,

- Trokut, iza stare pošte.

3.1.4. UREĐENJE I ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

U sklopu gradskih zelenih površina, MO i GČ imamo 49 dječjih igrališta:

1. Obala dr. Franje Tuđmana

2., 3. Baldekin 1: Ulica Stjepana Radića, Ulica Vatroslava Lisinskog

4., 5., 6. Baldekin 2: Ulica Petra Preradovića

7., 8., 9., 10. Baldekin 3: Mažurice, Trg Andrije Hebranga, kod Veleučilišta, nasuprot

Kauflanda

11., 12., 13., 14., 15. Šubićevac: Zagreb Montaža, Park šuma Šubićevac, s posebnim

potrebama, Jamnjak, Ulica Ivana Mažuranića

16., 17. Meterize: između zgrada, poviše crkve

18. Crnica: Ljubica

19., 20., 21. Vidici: između zgrada, Rasadnik

22., 23., Mandalina: u centru, na kosi

Dječja igrališta po MO i GČ:

24. Ražine Gornje: kod škole

25. Zablaće: kod sportskog igrališta

26., 27., 28., 29. Brodarica: Rezalište, Milutina Roka, ispod Ribice, Gaj

30. Jadrtovac: Obala Morinje

31. Krapanj: Ulica 3

32. Žaborić: Lončarica

33., 34., 35. Grebaštica Donja: Banovci, Dumići, Šparadići

36. Vrpolje: kod škole

37. Dubrava: kod škole

38. Zaton: na rotoru

39. Raslina: na rivi

40. Zlarin: Fingac

41. Žirje: Muna

42. Kaprije: kod mula

43. Jadrija. Iza kabina

44. Vrsno: iza Mjesnog odbora

45. Jurasi

46. Goriš

47. Lozovac

48. Sitno Donje-Perković

49. Danilo Biranj.

Radovi koje je moguće izvršiti da bi navedena igrališta bila u funkciji:

- bojanje i lakiranje dječjih sprava,

- pošljunčavanje igrališta,

- hortikulturno uređenje (po potrebi),

- redovno održavanje tijekom godine i

- parcijalna zamjena uništenih letvi na vrtnim klupama.

3.1.5. ODRŽAVANJE VODOSKOKA I FONTANA

U sklopu održavanja vodoskoka i fontana održavaju se tri fontane:

- dvije u Perivoju Roberta Visianija,

- jedna u Parku Luje Maruna.

Održavanje javnih fontana u 2026. godini sastojat će se od redovnog održavanja koje se odnosi na čišćenje odnosno pražnjenje fontana 3 puta mjesečno, kontroliranje rada vodoskoka pomoću dizni i kontrolu, popravak i zamjenu rasvjetnih tijela i pumpe, a obavljat će ih društvo „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik.

Također, planira se održavanje gradskih slavina koje su u 2025. godini postavljene na javim površinama.

3.1.6.  ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA PLAŽAMA

Trošak održavanja zelenih površina na plažama iznosi  26.800,00 eura.

3.1.7. INTERVENCIJE PO GIS SUSTAVU

Intervencije po GIS sustavu obuhvaćaju površine koje nisu u Programu održavanja zelenih i javnih površina u Gradu Šibeniku i ne mogu se unaprijed planirati.

3.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Održavanje ostalih javnih površina odnosno pješačkih staza, pješačkih zona, trgova i javnih prometnih površina osim javnih cesta, obavljat će se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Šibenika, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Radove održavanja čine poslovi uređenja kamenih, betonskih i asfaltnih površina, popravak rubnika od različitog materijala, pasica, rigola i bankina, popravak oštećenih stepeništa, uređenje nogostupa i slično, obavljat će tvrtka koja da najbolju prihvatljivu ponudu u postupku javne nabave za novo četverogodišnje razdoblje, a do tada će predmetne poslove na području Grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavljati tvrtka „BEMIX“ d.o.o. Grebaštica, na temelju Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, KLASA: 406-03/22-01/05, URBROJ: 2182-1-06-22-15, od 29. 04. 2022. godine.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Šibenika u 2026. godini  obavljat će tvrtka koja ponudi najbolju prihvatljivu ponudu u postupku javne nabave za novo četverogodišnje razdoblje, a do tada će predmetne poslove na području Grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavljati tvrtka „CESTE ŠIBENIK“ d.o.o. Šibenik, na temelju Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Šibenika, KLASA:406-03/22-01/09, URBROJ:2182-1-06/1-22-14, od 12. svibnja 2022. godine.

Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Održavanje i obnova prometnih trakova, održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima na nerazvrstanim cestama obavljat će se kontinuirano,

Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit će se neposrednim uvidom tijekom godine, a odnosit će se na:

- popravak kolnika od kamenog materijala,

- popravke na cestama s asfaltnim kolnikom ,

- sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom,

- presvlačenje postojećih asfaltnih ploha,

- sanaciju površina od granitnih kocaka,

- održavanje kolnika od kamenog materijala,

- strojno košenje trave i grmlja,

- popravak betonskih kolnika te

- zimsku službu.

Poslove nabave, popravka i postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obavljat će tvrtka koja ponudi najbolju prihvatljivu ponudu u postupku javne nabave za novo četverogodišnje razdoblje, a do tada će predmetne poslove na području Grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavljati tvrtka „Pismorad“ d.o.o., Sveta Nedjelja, temeljem Ugovora o nabavi roba - nabava, popravak i postavljanje prometne signalizacije, KLASA: 406-03/22-01/01, URBROJ: 2182-1-06/1-22-25, od 23.05.2022. godine.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

Poslove održavanja groblja u 2026. godini obavljat će “ČEMPRESI” d.o.o. Šibenik.

Održavanje groblja podrazumijeva uređeno zemljište gradskih i prigradskih groblja prema prijedlogu Grada, a na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i Odluke o upravljanju grobljima („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 2/99), a sadrži poslove održavanja urednosti i prohodnosti prilaznih puteva, pješačkih staza i putića između grobnica, održavanja nasada što obuhvaća održavanje stabala (okapanje mladih stabala, prihrana, zalijevanje, orezivanje i rušenje suhih i opasnih stabala, te grabljanje lista), održavanje živice (okapanje, prihrana, zalijevanje i šišanje), održavanje grmlja (okapanje, prihrana, zalijevanje i orezivanje), održavanje cvjetnjaka (okapanje, nabava i sadnja cvijeća, prihrana i zalijevanje), čišćenje groblja od ostataka usahlih vijenaca, cvijeća, izgorjelih svijeća i svih drugih otpadaka što narušavaju vizualni izgled i dojam čistoće i urednosti, skupljanje, prijevoz i deponiranje smeća na deponij CGO Bikarac te održavanje objekata i opreme, mrtvačnica, ogradnih zidova, ulaznih vrata, okoliša kapelice i crkve (koji se nalaze unutar groblja).

Sva gradska groblja I. kategorije održavat će se redovito svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 07 do 15 sati, a po potrebi i drugim danima i izvan radnog vremena sukladno dnevnom i tjednom planu aktivnosti Službe za održavanje groblja trgovačkog društva „Čempresi“ d.o.o.. Odvoz otpada sa istih vršit će se 2 puta tjedno putem ugovornog odnosa sa društvom „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. i putem vlastitog prikupljanja i deponiranja smeća.

Prvu kategoriju čine: Središnje gradsko groblje Kvanj (43.350 m2 - broj grobnica 3.025), gradsko groblje sv. Ana (4.350 m2 – broj grobnica 904), gradsko groblje sv. Petar - Mandalina ( 1.517 m2 – broj grobnica 197), gradsko groblje sv.Spas (1.292 m2 – broj grobnica 207), gradsko groblje sv. Nediljica-Crnica (590 m2 – broj grobnica 130) i neaktivno gradsko groblje Raskrižje-Ražine (13.420 m2 zemljane površine), sa ukupno 4.463 grobnica.

6. JAVNA RASVJETA

Poslove održavanja javne rasvjete u 2026. godini obavljat će tvrtka „PECTUS“ d.o.o. Perković, na temelju Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, KLASA: 406-01/21-02/30, URBROJ: 2182/01-06-23-69, od 23. siječnja 2023. godine.

Pod pojmom “javna rasvjeta” razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Objekti i uređaji koji se koriste isključivo za javnu rasvjetu vlasništvo su Grada Šibenika. Grad Šibenik je dužan objekte i uređaje održavati i rasvjetljavati javne površine na jedan od organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti.

Na cestama i ulicama u kojima je najveća potrošnja električne energije, javna rasvjeta radi po potrebi u dva stupnja intenziteta, punim ili smanjenim kapacitetom te se na taj način štedi njen potrošak.

Obujam radova tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete i potrošak električne energije procijenjen je na temelju ostvarenja iz prethodnih godina, na temelju cijena radova i vrijednosti opreme iz Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova javne rasvjete i postojeće cijene električne energije.

7.  DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA, TE SAKUPLJANJE I POSTUPANJE S NEUPISANIM PSIMA, TE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM  ŽIVOTINJAMA

Komunalne poslove komunalne djelatnosti dezinsekcije i i deratizacije javnih površina i sakupljanja uginulih životinja na području Grada Šibenika obavljat će tvrtka „AS – EKO“ d.o.o. Šibenik na temelju Ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i sakupljanja uginulih životinja na području Grada Šibenika, KLASA: 406-03/23-01/26, URBROJ: 2182-1-06-24-17, od 31. siječnja 2024. godine.

Obavljat će se poslovi larvicidnog tretiranja medija pogodnih za razvoj komaraca (otvorene stajaće vode) na cjelokupnom području Grada Šibenika, dezinsekcije javnih površina noćnim zamagljivanjem u ljetnom razdoblju na području naselja Šibenik, Brodarice, Žaborića, Grebaštice, Zatona i Rasline, proljetne i jesenske sistemske preventivne deratizacije javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika na području naselja Šibenik, te prikupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca i malih životinja na području naselja Šibenik.

Komunalne poslove skupljanja i postupanja s neupisanim psima, skupljanja i postupanja s napuštenim i izgubljenim psima, primanja prijava o napuštenim i izgubljenim psima, vođenja evidencije o napuštenim i izgubljenim psima,  zaštite i smještanja napuštenih i izgubljenih pasa, cijepljenje i čipiranje pasa, sakupljanje napuštenih i izgubljenih mačaka, vođenje evidencije o napuštenim i izgubljenim mačkama, zaštita i smještaj napuštenih i izgubljenih mačaka, sterilizacija ili kastracija napuštenih i izgubljenih mačaka te udomljavanje i puštanje u okoliš iz kojeg su uzete, ako je okoliš primjeren za njihov povrat, obavljat će tvrtka koja ponudi najbolju prihvatljivu ponudu u postupku javne nabave za novo četverogodišnje razdoblje, a do tada će predmetne poslove na području Grada Šibenika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavljati tvrtka „AS-EKO“ d.o.o. Šibenik, temeljem ugovora, KLASA: 406-03/22-01/10, URBROJ: 2182-1-06-22-8, od 17. 05. 2022. godine.

Navedeni poslovi obavljat će se na cijelom području Grada Šibenika.

- UREĐENJE PLAŽA

Poslovi uređenja plaža u 2026. godini obavljat će se temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje od 2024. do 2028. godine putem pravnih i/ili fizičkih osoba koje će izvršavati poslove uređenja plaža i obala (dohranjivanje plaža, postavljanje plažnih ograda, tuševa, eco wc kabina, rad spasilačkih službi i sl.).

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKURE

1. Prihodi i primici

Prihodi s osnova komunalne naknade:

Visina komunalne naknade u 2026. godini određena je  Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18, 1/19, 3/20, 2/21, 7/21, 8/21 i 10/23) dok će vrijednost boda za njen obračun iznositi 0,0929 eura.

Prihodi s osnova Zakona o cestama: Za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se u 2026. godini prihodi temeljem Zakona o cestama.

2.  Iskaz financijskih sredstava održavanja komunalne infrastrukture

U 2026. godini planiraju se ostvariti slijedeći prihodi i primici, te izdaci i ostala plaćanja za održavanje komunalne infrastrukture, iskazani u eurima, kako slijedi:

- PRIHODI I PRIMICI

| 1. | Komunalna naknada | 5.375.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ostali prihodi za posebne namjene – naknada za koncesije na pomorskom dobru | 265.000,00 |
| 3. | Ostale pomoći | 600.000,00 |
| 4. | Opći prihodi i primici | 2.000,00 |
|  | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 6.242.000,00 |

- IZDACI I OSTALA PLAĆANJA

1. Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda

| 1. | ručno čišćenje taložnica | 13.400,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ručno čišćenje taložnica na stepenicama | 1.650,00 |
| 3. | odvoz materijala na deponij | 1.650,00 |
| 4. | odčepljivanje priključaka na kanal | 1.650,00 |
| 5. | zamjena slivnih rešetki | 1.650,00 |
|  | UKUPNO | 20.000,00 |

2.Održavanje čistoće javnih površina

| 1. | Čišćenje javno prometnih i zelenih površina-rad higijeničara | 581.108,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojačano održavanje javnih površina u turističkoj sezoni-rad higijeničara | 175.568,00 |
| 3. | Strojno pranje javno prometnih površina | 124.577,00 |
| 4. | Ručno pranje javno prometnih površina – rad higijeničara | 13.179,00 |
| 5. | Odvoz i odlaganje prikupljenog otpada s javno prometnih površina | 449.966,00 |
| 6. | Odvoz i odlaganje raznog komunalnog otpada s nelegalnih odlagališta | 39.977,00 |
| 7. | Trošak održavanja plaža | 67.500,00 |
| 8. | Sanitarni čvor Rezalište i Jadrija- troškovi | 38.125,00 |
|  | UKUPNO | 1.490.000,00 |

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje javnih zelenih površina

| 1. | Prva kategorija zelenih i javnih površina | 165.523,31 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Druga skupina zelenih i javnih površina | 316.375,88 |
| 3. | Održavanje dječjih igrališta | 29.700,00 |
| 4. | Materijalni troškovi za hortikulturne površine i dječja igrališta | 19.625,00 |
| 5. | Uređenje zelenih površina u MO | 102.797,44 |
| 6. | Automatsko navodnjavanje hortikulturnih površina | 12.228,37 |
| 7. | Trošak vode za zalijevanje i navodnjavanje | 75.000,00 |
| 8. | Tretiranje palmi zaštitnim sredstvom | 11.500,00 |
| 9. | Održavanje zelenih površina na plažama | 33.500,00 |
| 10. | Košnja rubnjaka po gradu | 25.000,00 |
| 11. | Intervencije po GIS sustavu | 62.500,00 |
| 12. | Plan sadnje stabala | 16.250,00 |
|  | Ukupno zelene površine | 870.000,00 |

3.2. održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| 1. | Održavanje ostalih javnih površina | 400.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje javnih fontana | 20.000,00 |
|  | Ukupno ostale površine | 420.000,00 |

|  | Ukupno zelene i ostale površine | 1.290.000,00 |
| --- | --- | --- |

4.  Održavanje nerazvrstanih cesta

| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.100.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vertikalna i horizontalna prometna signalizacija | 135.000,00 |
| 3. | Zaštitne ograde i stupići | 100.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.335.000,00 |

5. Održavanje groblja

| 1. | Prva skupina groblja | 130.000,00 |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | 130.000,00 |

6.  Javna rasvjeta

| 1. | Potrošena energija | 840.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja | 700.000,00 |
| 3. | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.542.000,00 |

7. Deratizacija, dezinsekcija i sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

| 1. | Dezinsekcija i deratizacija javnih površina | 130.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama | 40.000,00 |
|  | UKUPNO | 170.000,00 |

8. Uređenje plaža

| 1. | Uređenje plaža | 265.000,00 |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | 265.000,00 |

|  | UKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA | 6.242.000,00 |
| --- | --- | --- |

IV. ZAKLJUČAK

U 2026. godini ukupni planirani prihodi i primici za održavanje komunalne infrastrukture iznose  6.242.000,00 eura.

Sredstva komunalne naknade planirana ovim Programom dostatna su za građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti u Gradu Šibeniku u 2026. godini te dio sredstava komunalne naknade koji će se koristiti za financiranja građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Šibenika neće dovesti u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Ukupni planirani prihodi i primici koristit će se za izdatke i ostala plaćanja održavanja komunalne infrastrukture, sukladno financijskom iskazu sredstava opsega radova održavanja, na slijedeće komunalne djelatnosti:

| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 20.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina | 1.490.000,00 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 1.290.000,00 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.335.000,00 |
| 5. | Održavanje groblja | 130.000,00 |
| 6. | Javna rasvjeta | 1.542.000,00 |
| 7. | Dezinsekcija i deratizacija javnih površina, te sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama | 170.000,00 |
| 8. | Uređenje plaža | 265.000,00 |
|  | UKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA | 6.242.000,00 |

V.  ZAKLJUČNE ODREDBE

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2026. godini objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

KLASA: 363-01/25-01/514

URBROJ: 2182-1-03-25-2

Šibenik, 19. prosinca  2025.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr. sc. Dragan Zlatović,v.r.